祁门县“十四五”数字政府建设规划

（2021—2025年）

祁门县数据资源管理局

2021年04月

# 目  录

前  言	1

（一）规划期限	1

（二）规划依据	1

一、 发展现状	3

（一） 基本成就	3

1. 数字基础设施日益完善	3

2. 智慧政务运行效率显著提升	4

3. 政务服务水平全面提升	4

4. 公共服务水平不断提高	5

5. 数字化治理更加精准	5

6. 政府网站集约化稳步推进	6

（二） 主要问题	7

1. 数字基础设施支撑能力不强	7

2. 政务数据开放共享水平有待提高	7

3. 政务服务一体化与协同办公知识服务能力仍需提升	7

4. 城市运行与社会治理智能化水平偏低	8

5. 资金人才缺口亟须弥补	8

6. 数字政府建设管理服务制度体系尚不完善	8

（三） 面临形势	9

1. 治理体系和治理能力现代化赋予数字政府建设新使命	9

2. 5G时代为数字政府协同服务和智慧服务带来新突破	9

3. “数字江淮”统筹发展为各级数字政府建设注入新动能	10

4. 新型智慧城市建设赋能我县数字政府发展新格局	10

二、 总体思路	11

（一） 指导思想	11

（二） 基本原则	11

1. 统筹推进，创新驱动。	11

2. 平台赋能，生态发展。	11

3. 以人为本，协同高效。	12

4. 开放包容，多元共治。	12

5. 政企共创，保障运行。	12

（三） 规划总体目标	13

（四） 规划子目标	13

1. 强化数字基础设施支撑能力	13

2. 提升公共技术应用支撑组件集约共享能力	14

3. 推动平台赋能政府数字化转型	15

4. 打造一体化网上政府和数据智能门户	17

5. 建立健全数字政府建设五大机制体系	18

三、 总体框架	20

（一） 任务体系	20

1. 数字化服务平台体系	21

2. 业务应用管理平台体系	21

3. 公共应用技术支撑平台体系	22

4. 数字基础设施支撑新体系	22

5. 管理运行与技术保障体系	23

（二） 推进体系	25

1. 一盘棋推进	25

2. 一体化发展	26

四、 主要任务	26

（一） 夯实数字基础设施新体系，共建共享智慧政府大脑中枢	26

（二） 建立一体化公共技术应用支撑体系，赋能数字政府整体转型	34

（三） 推进政务流程优化再造，打造数字化业务应用体系	38

（四） 搭建智慧政府服务大平台，打造数字政府在线服务品牌	53

（五） 完善五大机制体系，确保数字政府平台高效安全运行	59

五、 保障措施	68

（一） 加强组织领导	69

（二） 优化机制保障	69

（三） 完善共享机制	69

（四） 强化资金保障	70

（五） 注重人才引培	70

附件一：数字政府建设主要预期目标	71

附件二：重点项目及时间进度表	73

# 前  言

根据《黄山市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，结合《国家信息化战略发展纲要》、《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要》、《国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》、《“数字江淮”建设总体规划》等文件精神，特制定本规划。

- （一）规划期限

本规划期限是2021年-2025年。

- （二）规划依据

1、《国家信息化战略发展纲要》

2、《政府网站发展指引》

3、《关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》

4、《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》

5、《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》

6、《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见》

7、《关于加快推进政务服务“跨省通办”的指导意见》

8、《关于建立政务服务“好差评”制度提高政务服务水平的意见》

9、《安徽省加快推进“互联网+”行动实施方案》

10、《关于加快建设“数字江淮”的指导意见》

11、《“数字江淮”建设总体规划（2020-2025年）》

12、《2020年“数字江淮”建设工作要点》

13、《安徽省推进“互联网+政务服务”工作规划》

14、《黄山市新型智慧城市建设规划（2018-2020年）》

15、《黄山市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》

16、《大数据应用条例》

17、《数字政府建设意见》

# 发展现状

## 基本成就

“十三五”期间，祁门县依托黄山市新型智慧城市建设，在城市数字基础设施、政府部门公共服务及其政府协同办公、政务服务一体化与基础信息数据库建设、政务公开、政府治理与信息惠民、政府网站及其集约化建设等方面取得了长足进步，为政府数字化转型发展奠定了良好基础。

### 数字基础设施日益完善

祁门县电子政务外网在承载能力、覆盖范围、服务类型和安全能力等方面都有了较大提升。目前已经完成县、乡镇、村（社区）三级电子政务外网的广域骨干网络建设，完成县、乡镇、村（社区）一体化的电子政务三级网络，为数字政府建设奠定了坚实基础。

网络基础设施。在县、乡镇、村（社区）三级电子政务外网全覆盖的基础上，实现了“万兆到区县、千兆到乡镇”的高宽带连接，网络综合承载能力得到极大提升；并在IPv4网络的基础上，对电子政务外网总出口进行了IPv6网络的升级改造，使全县政府网站都支持基于IPv6的互联网访问，提升了网络性能。

基础安全防护设施。祁门县电子政务外网的安全防护意识较高，在安全域内部及不同安全域之间都采取有针对性的安全防护措施，包括常规的防火墙、入侵检测系统、反病毒系统、堡垒机和IPSec加密系统及数字证书等，在网络关键位置部署了木马探针和APT攻击扫描设施，并在全市率先完成网络安全态势感知系统部署, 进一步提升了电子政务外网承载能力和网络安全防护能力。

### 2.智慧政务运行效率显著提升

全县统一电子政务平台已整合电子文件中心、市民连线、领导信箱等政务系统，使用单位达 50多家，移动办公OA有效提升工作效能，“12345”统一呼叫中心实现高效运行，县乡两级政府和30多个县直部门开通了微门户、“两微一端”等移动互联网服务。社会服务管理信息化取得新进展，网格管理“一网清”、“皖事通”等协同化政务应用得到深入推进。

### 3.政务服务水平全面提升

“皖事通办”平台线上服务流程进一步优化，个人事项“全程网办”逐步推进。建成县7×24小时政务服务大厅，配备智能政务服务工作台2台，智能文件柜1台，A3证照打印柜1台，政务服务自助终端1台。目前提供24个部门的165项政务服务事项办理、18项查询服务和便民服务，涵盖业务办理、信息查询、打印缴费、进度追踪等自助功能，终端设备还与安徽省政务服务网黄山分厅相联，提供所有线上事项办事指南查询并可进行网上申报,实现不打烊“随时办”服务。“政务服务节假日预约办”工作制全面实现，梳理了预约办事项437项。政务服务“好差评”制度全面实施，严格落实政务服务“好差评”全流程闭环机制，着力提高办事效率、提升服务水平，持续创优“四最”营商环境。“安康码”应用场景不断拓宽，明确16类“安康码”应用场景，设立核验检查点1577个。完成与电子健康卡、医保电子凭证、电子社保卡、凭码办事等场景应用的集成。全市“安康码”申领177049万，占4G用户总数的158.10%；占总人口数的95%；累计核验次数730448余万次。“互联网+监管”平台应用常态化开展，实现目录清单“应领尽领”和实施清单“应编尽编”目标，有效用户注册数514条，监管行为信息录入数2387条。

### 4.公共服务水平不断提高

祁门县公共服务信息化体系初步建成，教育、社保、医疗等领域公共服务水平大幅提升。全县中小学宽带和在线课堂教学点均实现了全覆盖。县教育云平台与省级平台实现了无缝对接、互联互通。覆盖城乡的社会保障体系基本形成，实现全县定点医院和药店实时刷卡结算，省内异地就医实现即时结算。发展“智慧健康”。  祁门县“智医助理”系统于2019年10月启动，21个乡镇卫生院、98个一体化村卫生室已全部开通并使用“智医助理”系统，截止2020年8月19日，我县门诊病例数192951，书写病例数182165，就诊病例数185773，病历书写率94.41%，规范病例数168539，病历规范率90.72%，AI辅诊次数379907，医学检索次数1213次，外呼94569人次，电话50622人次，短信43947人次。正在积极准备省级医养结合示范单位创建工作，省老龄健康管理信息系统正在使用中，下一步将继续细化此项工作。我县智慧医疗健康系统方案也正在制定中。

### 5.数字化治理更加精准

祁门县公安局对雪亮工程建设工作进行了初步验收。至8月底，社会资源网工程接入社会视频87家，共1540路视频资源。在综治视频交换平台中为本县28家乡镇、社区及政府相关部门开通视频资源共享账号。打造“平安黄山”。建立应用情况巡查通报制度，对刑事案件上报率、证据材料上报率、批注率等情况进行定期巡查通报，通报结果依照有关规定纳入2020年绩效考核。截至目前，全局录入“206”系统案件192起，案件上报率为98%，证据材料上报率为95%以上。

### 6.政府网站集约化稳步推进

依据市政府网站集约化工作建设，稳步推进祁门县资源共享、服务集约的政府网站集约化管理与服务体系建设。祁门县1家门户网站以及50家信息公开网站全部迁移至集约化平台，集中管理信息数据，集中提供内容服务。全县各级政府信息公开目录进一步规范，共有50家县直政府部门、乡镇政府依托集约化平台开设政府信息公开目录，统一展示政府信息公开内容。与“皖事通办”祁门县分厅深度融合，集约展示全县行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政给付、行政检查、行政确认等7类共11016项办事资源及事项信息（其中，乡镇9261项，县直1755项），构建为民办事服务的统一入口。规范网站互动栏目，整合12345热线、咨询建议、在线留言等多种政民互动渠道，搭建倾听民声、汇聚民智的交流平台，2019年度累计受理各类信件1332份，进一步畅通了群众网上意见表达渠道，为公众提供发言台。

## 主要问题

“十三五”期间，祁门县电子政务建设与应用取得了长足的进步和显著的成果，但仍存在如下问题：

### 数字基础设施支撑能力不强

新型数字基础设施建设水平不高，5G、工业互联网、物联网等通信网络基础设施和云计算、数据中心等新技术、新算力的数字基础设施建设水平有待提高。

### 政务数据开放共享水平有待提高

受行政体系条块分割、标准规范不够完善等客观因素的影响,阻碍我县政府数字化转型的“互联互通难、信息共享难、业务协同难”的局面尚未得到根本扭转。各部门已建成的政务信息系统仍然存在信息孤立、交换困难、数据不一致等不足，若干部门掌握的电子政务信息不愿不会不敢开放共享。本地数据资源与垂直管理业务系统及省级集中业务系统之间的共享交换、开发利用不足。

### 政务服务一体化与协同办公知识服务能力仍需提升

政务服务线上线下融合不足，部门业务流程不够优化，企业群众办事便利性与获得感仍不强。部分事项办事指南线上线下标准不一，电子证照应用不充分，与“皖事通办”“数据多跑路，群众少跑腿”的目标距离有一定差距。基于政策文件、部门法规规章和部门业务知识的统一政务知识库共享服务体系仍未健全，对内对外的政务协同与知识服务创新能力欠缺。

### 城市运行与社会治理智能化水平偏低

城市经济调控数字化手段不强，数字资源的利用效率较低；城市管理方式比较传统，缺乏管理多元参与途径；综合指挥调度能力较弱，跨部门协同工作困难，难以实现快速资源调度；市场、安监、消防、交通等监管手段单一，监管覆盖面窄，监管效能较低，应对异常情况的精准分析和预警能力不足。

### 资金人才缺口亟须弥补

受制于祁门县经济社会发展总体水平，存在“数字政府”建设费用不足、缺少“数字政府”建设管理相关岗位编制、信息管理和信息技术专业人才等难题。

### 数字政府建设管理服务制度体系尚不完善

祁门县新型智慧城市建设起步较晚，依托市级城市大脑的数字政府建设仍属于初创阶段，在平台运行标准化、政务协同、有序开放共享、个人信息保护、数据资产管理、数据治理的管理制度和服务规范体系尚不够完善。

## 面临形势

### 国家治理体系和治理能力现代化赋予数字政府发展新使命

党的十九届四中全会将推进国家治理体系和治理能力现代化建设提上了重要议事日程，明确提出“建立健全运用互联网、大数据、人工智能等技术手段进行行政管理的制度规则，推进数字政府建设，加强数据有序共享，依法保护个人信息”，并强调新时期政府行政管理必须创新行政方式，提高行政效能，建设人民满意的服务型政府。“推进数字政府建设”已成为新时代推进国家治理体系和治理能力现代化，提升政府行政效率和履职水平的必然要求和新的历史使命。

### 5G时代为数字政府协同服务和智慧服务带来新突破

随着5G时代的到来，人工智能、区块链、虚拟现实（VR）等技术依托5G高速低延迟网络覆盖，搭建新型政务服务“高速公路”，为政府数字化转型、数据协同能力和全场景服务能力带来新突破：云存储、云计算能力大幅增强，能够提升数据共享速度的，促进地区之间、行业之间、上下级部门之间的数据共享协同的跨越；5G技术与政务应用深度融合，5G智慧政务大厅、VR交易智能评标等应运而生，能够开创新的服务场景与智能化应用，提供更优质的线上与线下智慧服务，从咨询事项、录入资料到办理完结，可以通过远程识别、认证的方式实现，为企业群众提供更加精准化、精细化、人性化的全场景式服务。

### “数字江淮”统筹发展为各级数字政府建设注入新动能

“数字江淮”总体规划把数字政府建设作为构建推动安徽经济高质量发展的体制机制、建立健全大数据辅助科学决策和社会治理的机制、推进数字时代政府管理和社会治理模式创新、再创营商环境新优势、促进区域协调发展的着力点和突破口，统筹部署省市级数字基础设施和数据资源体系以及在16个地市“城市大脑”建设的基础上，提出推进政务云平台建设、全面提升“皖事通办”平台功能、提升线下政务服务水平、创优“四最”营商环境、深化“互联网+监管”平台建设等一系列政府数字化转型发展工作要求，为未来一个时期我县数字政府建设指明前行方向并注入新动能。

### 新型智慧城市建设赋能我县数字政府发展新格局

围绕“一网通联、一网通办、一门通达”发展目标，祁门县新型智慧城市建设从新体制、新架构、新服务、新发展四个方面发力，赋能我县数字政府发展新格局：推进以平台驱动赋能的政府数字化转型建设工作体制改革，构建 “管运分离”“政企合作”的数字政府建设管理运行新体制；建成纵向贯通、横向到边全覆盖的电子政务网络体系，统筹构建高效统一政务网络平台、集约安全政务云平台、政务数据大脑、一体化政务服务平台和数据智能门户，形成大平台共享、大数据慧治、大系统共治的顶层新架构；建成“虚实融合、标准统一、运行规范、数据共享、协同联动、监管有效”的一体化政务服务体系，通过“一源五端”智慧门户，塑造整体联动、高效惠民的数字政府品牌；推动政府数据治理，形成大数据驱动、智能化运行、多主体协同、内生性治理的数字政府生态化发展路径，引领我县数字经济和智慧城市新发展。

# 总体思路

## 指导思想

贯彻落实国家关于网络强国、智慧城市、数字经济、数字政府等战略部署和安徽“数字江淮”建设总体要求，着力践行以人民为中心的发展思想，以“皖事通办”创新发展为总牵引，以优化营商环境和提供智慧政务服务应用场景为着力点，聚焦“互联网+政务”和城市大脑融合发展目标，以一体化数据治理平台为关键支撑，全面推进经济调节、市场监管、公共服务、社会管理、生态环境保护等政府职能数字化转型，大力推进政府治理体系和治理能力现代化，打造整体协同、高效运行的祁门县数字政府品牌，促进祁门县营商环境和政务数字化环境向纵深发展。

## 基本原则

### 统筹推进，创新驱动。

“全县一盘棋”推进新型智慧城市和数字政府建设，打造一体化数据治理平台，实现新型数字基础设施、数据资源体系、数据融合平台和公共应用支撑体系共建共享。以理念创新、流程创新、应用模式创新和体制机制创新，加快云计算、移动互联网、大数据、人工智能、区块链、5G网络等关键技术创新应用。

### 平台赋能，生态发展。

依托数据融合平台，强化数据的汇聚、归集、共享、融合、治理等全生命周期知识管理，实现从数据、信息到知识的进化和科学决策。提供服务牵引的特色应用场景创新开发环境，以及标准化、专业化的服务组件和多元化的丰富数据资源，构建众智共创的应用生态体系，有序推进政府职能领域数据智能应用与智慧服务。

### 以人为本，协同高效。

坚持以人民为中心，以企业群众获得感为第一标准，对政府业务流程进行优化再造和标准化，打破部门内部、部门之间业务壁垒。以数据有序共享开放，实现“五跨”（即跨地区、跨部门、跨层级、跨系统、跨业务）协同治理、高效服务，建设上接省市、下联乡镇（街道、园区）和村居、纵向贯通、横向到边的整体型政府，提供一体化、便利化服务。

### 开放包容，多元共治。

加快有序开放公共数据的进程，坚持发展与监管并重，增加制度弹性，包容新业态新模式发展，激发依托一体化数据平台的各类市场主体的创新创业活力。调动政府、企业、公众、社会组织等各方力量，吸引多元主体参与，实现对徽文化品牌塑造、生态环境、城乡管理、数字经济和社会发展的协同管理和精准治理。

### 政企共创，保障运行。

依托数字政府建设运营公司和县数字经济产业相关部门，通过政府与社会投资双轮驱动，建立政企合作、联盟发展、社会参与的共创共赢运营机制。建立保障数字政府平台安全运行的网络安全体系，落实国家关于“自主可控”、“等级保护”的最新政策要求，满足新一代信息技术影响下的新型安全防护需求。

## 规划总体目标

到2025年底，初步形成上接国家和省市、纵向贯通、横向协同覆盖全市的“五横两纵”数字政府平台体系。依托市级城市大脑，全县共建共享、集约利用的一体化数据平台和公共支撑平台基本建成，公共数据依法依规实现按需共享与有序开放，数字政府生态化发展，以一体化数据平台为支撑的政府决策科学化、公共治理精准化、公共服务高效化、生态环境保护协同化、数字政府平台化运行水平显著提高。非涉密政务服务事项实现全流程“一网通办”，80％以上事项实现掌上办；移动掌上执法、掌上基层应用实现县乡村全覆盖；政务服务、执法监管、基层治理领域信息孤岛实现100％全打通；县直部门专网实现100％全整合。

## 规划子目标

### 强化数字基础设施支撑能力

以云计算、物联网、大数据、人工智能、5G网络等新一代信息技术为驱动，建成城市信息化和政务数字化相融合的基础计算、数据、连接、感知“四大中枢”，实现“一网通联、一网通办、一门通达”，支撑政务业务协同和政府慧治。

——升级改造电子政务网络，实现高性能和高可靠的全县域覆盖。继续推进电子政务网络的IPv6升级改造，实现电子政务网络与城乡视频监控网、城市物联网等各类网络互联互通。

——整合城市政务云，按照“数字江淮”关于“政务云”的规划和技术框架要求，依托黄山市政务云，以“应上尽上、应迁尽迁”为原则，新建业务系统依托政务云平台进行集约化建设部署。

——依托黄山市大数据中心，建设全县政务数据全量目录体系和数据湖，形成跨地区、跨部门、跨层级的数据资源汇聚共享机制，实现政务、社会、经济公共数据的全面汇聚和按需共享，2020年底前完成100%的政务数据（国家安全等特殊部门数据除外）和60%的社会经济数据汇聚的基础上，逐步整合经济数据，并与江淮大数据中心无缝对接，公共数据开放快速推进，数据应用广泛深入，数据赋能引领经济社会发展能力显著提升。

——依托黄山市城市大脑，打造一体化数据治理中台，深化总体态势、智慧文旅、生态环保、民生幸福、社区服务、城市管理、公共交通、城市安全等主题应用，促进城市资源共建共享，支撑多领域应用协同，提升城市治理能力和治理体系现代化水平，加快融入世界级长三角智慧城市群。

### 提升公共技术应用支撑组件集约共享能力

遵循“顶层设计与基层创新”相结合的原则，构筑基础的、开放的、模块化的、共性可复用的统一公共应用技术支撑体系，以嵌入式、微内核模块化的结构构建各类政务应用，为政府业务应用系统集约化建设赋能。

——充分发挥“顶层设计”基础组件整体服务功能。深化国家或省“八大统一”公共应用组件（即统一可信身份认证、统一服务事项目录、统一电子证照、统一电子印章、统一公共支付、统一公共信用、省统一“好差评”、统一“互联网+监管”等）应用，实现政务服务应用级共性组件能力集约共享。

——大力建设“基层创新”公共技术平台或基础组件。开放统一地理时空信息公共平台接口，提供电子地图专题业务服务制作工具。开发支持网站集约化平台、一体化数据治理平台、协同办公与移动应用开发平台、统一知识库管理平台、统一用户空间等集成应用的共性技术应用组件，包括提供电子归档、工作流管理、搜索引擎、智能搜索推荐、智能问答、计算机视觉、智能语音交互、语言识别、机器学习等公共技术服务组件，为各类政务数字化应用提供标准化开发与应用。

### 推动平台赋能政府职能数字化整体转型

围绕政府五大职能服务数字化转型和政务流程优化再造，搭建数字化业务应用体系，拓展和深化部门业务应用服务，推动平台赋能宏观经济调节、市场监管、公共服务、社会治理、生态环境保护等领域数字化转型，公务员数据素养不断提升，数字政府平台高效运行。

——城市宏观经济运行调节数字化能力增强。依托黄山市城市大脑，建立城市经济运行基础库与经济运行大数据分析专题库，提高经济运行监测分析质量和水平，强化财政、税收、金融、国资、商务、公共资源交易、农业等领域大数据应用，城市经济监测预测预警能力和经济调节能力增强。

——市场监管立体化、协同化推进有力。依托国家、省级部门统一部署，编制“互联网+监管”清单目录，有序推动“互联网+监管”应用落地，形成联合监管、重点监管、信用监管、协同监管新格局。配合“信用长三角”建设，跨部门、跨层级、跨地区的联动响应和失信约束机制不断完善；进一步推进食品药品、产品质量等重点领域信用共享互动及生态环境、旅游等重点领域跨区域联合惩戒，扩大“信易贷”规模，创新开发“信用+”产品。

——公共服务普惠、高效、便民。依托政务服务、智慧文旅、民生幸福、公共交通等主题库和数据智能门户，建设一批数字化、智能化、便民化公共服务业务应用系统，数字化创新成果与公共服务深度融合，形成线上线下协同、服务监管统筹的移动化、整体化、普惠化、人性化服务能力。深化“互联网＋政务服务”，推进“综合窗口”改革，加快数字“单一窗口”建设。实施“安康码”应用便民工程，不断拓宽“安康码”应用场景，使其在疫情精准防控等更多领域发挥积极作用。

——城市运行和基层社会治理精细化。以社区服务、城市管理、城市安全等主题库为支撑，健全基层社会治理网络，全域推进“互联网+基层治理”，构建智能化社会治理体系；加快推进“互联网+综合治理”应用，构筑立体化治安防控体系，社会治安综合治理能力与体系现代化建设水平得到全面提升；强化“互联网+城市管理”应用，实现城市运行状态全面感知、态势预测，智慧城市高效精准管理水平不断提高。

——生态环境保护与治理能力大幅提升。依托黄山市城市大脑的数据中枢、感知中枢，涵盖大气、水务、土壤、噪声、辐射、生态、林业等生态环境主题库日益丰富，形成布局合理、功能完善的全市生态环境动态感知监测网络。围绕全面打赢污染防治攻坚战的战略部署，创新“互联网+污染防治”应用，构建政府主导、企业主体、社会参与的污染防治治理体系。

——政务部门协同整体“慧治”能力明显提升。以大系统理念，采取统一规划建设、部门一体化使用的方式，构筑智慧政务协同服务平台，提供全覆盖、广深度、高效率的智慧协同服务，从协同办公、电子监察、效能考核、知识管理等方面提升行政效能和公务员数字素养，推动政府内部业务流程整合优化，政务部门协同整体数字化转型成功。

### 打造一体化网上政府和数据智能门户

建设一体化、知识化智慧政府大服务平台，以政府信息发布“一网通查”、政务服务“皖事通办”、互动交流“一网通答”为目标，建设整体协同、透明高效、利企便民、精准服务的一体化网上政府和数据智能门户，提高在线交互服务能力，塑造黄山市数字政府在线服务品牌。

——打造一体化政府信息发布平台。充分发挥县政府门户网站总入口、总平台和总枢纽作用，创建开放融合、体验良好、互动创新的智慧型门户网站，实现“一网通查、精准获取”。打造覆盖全县、统一渠道、发布及时、展现多样、分类科学、查询便捷的一体化政府信息发布平台，无缝集成统一政务知识服务体系，智能展现集政策文件、政策解读、办事入口和咨询问答等服务于一体的完整场景。强化知识服务信息的智能推荐，以“搜索即服务”为理念，在管理端，为公务人员提供业务咨询与办事服务知识管理与智能服务支撑环境；在服务端，为企业群众提供精准化、智能化的政策信息和业务咨询知识服务。

——优化“皖事通办”祁门县分厅服务平台。以“一网通办、智能便利”为目标，以“网购式”用户体验为中心，创新政务服务办事方式及集成化服务模式，推动线上线下政务服务深度融合，实现县乡（镇）两级个人事项100%全程网办和行政许可类事项90%以上全程网办；建立健全政务服务祁门县分厅管理规范，服务事项网上办理的使用率和满意率不断提升；出台指尖行动计划，提升企业群众办事体验，推进更多政务服务应用在移动端办理，抓紧做实7X24小时不打烊“随时办”能力，推动“马上办、网上办、就近办、一次办、随时办、智慧办”落地。除经本级政府批准的事项外，实现50%以上事项马上办、90%以上事项网上办、面向自然人事项100%就近办、100%事项“一次办”、500 项以上事项“智慧办”。

——建设统一互动交流知识服务平台。整合我县政府网站、“皖事通办”祁门县分厅、政府12345热线、政府微信公众号等全平台互动交流渠道功能，统一互动交流机制和互动回应机制趋于完善，实现“一网通答、高效回应”。归集我县全平台互动交流渠道的业务咨询与政策解答案例库，与政策文件库和部门业务知识库整合，重构统一政务业务知识库体系，编制统一政务信息知识库目录和建立部门业务知识信息保障制度。运用人工智能技术和知识图谱技术，建设智能热线和智能问答系统。设置政府门户网站人工客服，并与政府12345热线联动服务。

### 建立健全数字政府建设五大机制体系

——强化数字政府建设标准规范体系建设。加快构建数字政府标准体系，明确政府数字化转型建设的数据治理与交换共享管理、主题业务应用、技术应用服务、安全运维、系统集成、平台集约化、门户呈现内容规范等标准化建设规范和管理规范要求。重点推进数据管理标准体系建设，先行先试推出数据归集稽核、数据质量、数据交换共享、数据安全、数据应用规范等关键领域技术标准规范与管理规范，实现部门和系统间的数据集成和共享，打通部门横向协同服务链和纵向管控，奠定数据资源标准化应用管理基础。

——构筑一体化数据治理体系。探索贯穿数据全生命周期的治理新路径，着力破解影响数据共享开放的体制和技术难题，搭建数据汇聚、治理、交换共享和数据分析一体化平台，建设“四个统一”（即统一标准、统一来源、统一接口、统一服务）数据管控体系和“五位一体”（即监督检查、数据维护、技术支持、应用服务、日常管理）数据运维体系，实现数据资产全生命周期管理、全流程管理和场景式管理，提供数据归集稽核、数据资源目录服务、数据交换与共享、数据质量评价、数据订阅/分发服务、数据查询/申请服务、数据调用API服务、数据资源服务、数据即时服务等。

——巩固和夯实网络和信息安全防护体系。立足技术自主可控加强网络和信息安全保护，明确各方安全保密责任，建立协同配合的网络和信息安全防范、监测、通报、响应与处置机制和体系，确保数字政府平台建设的有序推进和平稳运行。加快建立数字政府平台与应用系统运行管理办法，加大对数据安全和知识产权的保护力度，对数据采集、存储、开发、应用等进行明确的法律界定和规范，厘清数据拥有者、使用者、管理者各自权责。

——构建政企合作共赢的协同推进体系。进一步完善政企合作机制，大力支持企业按照市场化、法治化规则参与数字政府建设。继续发挥本县电信运营商、祁门县新型智慧政府建设与运营联盟企业技术优势，鼓励其他熟悉智慧城市和数字政府建设的实力企业参与政府数字化转型。通过开放数据吸引社会力量共建政府数字服务平台，保持平台体系的开放兼容，确保平台体系与时俱进和持续优化拓展。

——优化效能评估与督查考核体系。建设和形成系统科学、多维度、可操作的数字政府绩效评估框架，健全和完善效能评估与监督考核制度，引入第三方机构评估机制，定期对数字政府项目立项审批、项目绩效评价、服务绩效治理、政企合作等内容进行监督评估。全面推行政务服务“好差评”制度和建立部门差评核实、督促整改与反馈机制，以惠民效果和群众评价检验考核数字政府建设成效。

# 总体框架

## 任务体系

祁门县数字政府平台总体框架包含“五横两纵”体系。“五横”分别是面向社会公众的数字化服务平台体系、全面覆盖政府职能的数字化业务应用管理平台体系，全县共建共享的公共应用支撑平台体系、数据资源化服务平台体系、基础设施平台体系；“两纵”分别是管理运营体系和技术支撑体系。

图4-1 祁门县数字政府平台总体框架

### 数字化服务平台体系

构建统一服务门户框架，覆盖“皖事通办”祁门县分厅、县政府门户网站、全县公共服务网点的虚拟大厅和社区终端应用，提供面向企业和个人的统一、便捷、高效的在线服务，包括政府信息公开、回应关切、政务服务、便民服务、互动交流、数据开放等服务内容以及基于AI的政务咨询业务知识服务，打造一体化的数字政府智慧门户服务品牌。

### 业务应用管理平台体系

全面梳理政府部门核心业务，以服务对象为中心，打破条块分割、单部门内循环模式，建立业务协同模型，构建覆盖经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护和政府智慧管理运行六大领域的业务应用体系。统筹建设一批基础性通用应用系统，协调推进各部门专业应用系统建设，逐步实现政府履职数字化应用全业务覆盖、全流程贯通，提升政府治理能力现代化水平。各类应用系统按照公共应用技术组件集成和统一标准接口，实现互联互通、业务联动、数据共享。

### 公共应用技术支撑平台体系

统筹建设一体化公共应用支撑体系，为各部门开发业务应用提供公共支撑，包括“一窗受理”、 流程管理、公共支付、公共信用、可信身份认证、电子签章（签名）、电子归档、时空地理信息服务、移动应用开发、大数据算法、人工智能、区块链等通用技术组件，以及知识库服务、智能搜索引擎、智能问答服务、用户空间等通用服务组件。

### 数字基础设施支撑新体系

（1）基础设施体系。在依托黄山市城市大脑等现有资源的基础上，建设电子政务网络、时空地理空间框架平台，加强网络安全及运维保障，推进部门专网整合，提供“数字政府”智慧大脑计算中枢、数据中枢、连接中枢、感知中枢，为各类业务应用提供统一、安全、稳定、高效、按需使用的集约化基础信息支撑平台。

（2）数据资源化平台体系。统筹建设公共数据资源目录体系、共享平台、分析挖掘平台、开放平台等设施，以及基础数据库、共享主题数据库、部门数据仓等数据资源。加强数据资源规划、采集、归集、存储、共享、开放，加强数据治理，提升数据质量和价值，构建全县共建共享的大数据资源化平台体系。

### 管理运行与技术支撑保障体系

（1）优化制度保障、组织保障、督查考核、政企合作等管理运行保障体系。

强化制度保障。加快推动和制定完善政府数字化转型相关法律法规和制度。在业务流程再造、数据共享开放、网上政务服务等方面制定配套制度，修订与政府数字化转型要求不匹配的行政规范性文件。

强化组织保障。建立政府数字化转型工作协调机制，推进政务数据管理机构改革，提升各级公务人员数字素养，加强电子政务队伍建设，营造改革创新的组织文化。

强化督查考核保障。利用督查平台，对数字政府重点工作的任务分解、进展过程、完成情况等进行数字化管理，实现工作落实全过程动态跟踪、实时督查、及时反馈、绩效考核，形成事前事中事后管理机制，切实提高数字政府建设绩效管理水平。

强化政企合作运营。建立“管运分离、政企合作”的常态化协同机制以及完善合理的政企合作定价机制与付费机制，鼓励数字平台企业，通过数字政府建设运营方的角色，参与平台建设运营、数据治理、数据智能分析等，通过技术构建一定的“新型政治空间”，成为新型社会治理的主体。

（2）构筑标准规范、安全保障、数据治理、运维服务等技术支撑保障体系。

强化标准规范保障。建立完善政府数字化转型总体要求标准、数据归集与交换共享标准、业务管理标准、技术应用标准、政务服务标准、安全运维标准、系统集成标准等。在国家政务信息化标准安全体系框架下，积极构建具有我县特色的政府数字化转型地方标准体系，推动标准有效实施。

强化安全保障。严格遵循国家有关信息系统安全等级保护要求等标准规范要求，按照“统一领导、统一标准、统一规划、统一实施”的原则，建设完善包括网络安全责任、网络安全管理、网络安全技术、网络安全监管、云平台安全防护、数据安全防护、信息系统安全、信息安全态势感知等在内的、“多维联动、立体防护”的网络信息安全体系，提高数字政府整体安全防护能力。

强化数据治理机制保障。依据黄山市政务数据资源目录，建立“全口径梳理、全活化归集、全精准管理、全过程评估、全方位使用”的高质量数据治理机制。掌握数据资源，控制数据质量，明确数据关系，梳理数据脉络，为各部门提供统一、实时、准确的有效数据基础。建立数据治理服务平台，统一管理及对外提供的各类数据服务，包括自然人数据服务、法人数据服务、自然资源与空间地理数据服务、社会信用信息和政务服务事项等数据服务。

强化运维服务保障。遵照国内外相关运维标准，统一制定运维管理制度和规范，搭建运维技术服务平台，包括运维流程管理系统和运维知识库，使运维部门日常的运维工作流程化、知识化，职责角色清晰化，确保平台运维服务质量持续稳定。

## 推进体系

围绕“数据”和“应用”两个要素，通过“一盘棋推进”和“一体化发展”，依托城市大脑，建成上联国家和省市、县乡（镇）二级网状分布的数据体系和“共性应用+创新应用”服务体系，形成系统性、立体分明的数字政府建设格局。

图4-2 祁门县政府数字化转型推进框架

### 一盘棋推进

坚持整体谋划，“一盘棋”推进我县数字政府建设。县数据资源管理局作为牵头部门，加强纵向工作指导和横向工作协调，形成市级统筹协调、区县协同联动的推进体系。

### 一体化发展

按照省市统一发展思路，建设祁门县级数据资源体系，遵循“顶层设计与基层创新”相结合的原则，规划数字政府与新型智慧城市一体化建设。县（区）级层面加强与省市两级衔接，充分利用省市共性支撑能力，聚焦应用领域，创新智慧化特色应用，推动数字政府建设成果向基层延伸下沉。

# 主要任务

“十四五”期间，紧紧围绕数字政府“五横两纵”总体布局，重点实施“5421+N”战略行动计划，即创新五大发展体系，大力建设智慧政府“四大中枢”，倾力打造两大中台（即可信数据中台和业务使能中台），努力塑造“一源五端”政府门户服务品牌，合力推进N项专项业务应用工程。通过创新驱动，平台赋能，全力推进我县政府治理体系和治理能力现代化，全面提高整体型政府的公共服务能力、数据服务能力和知识服务能力。

## 夯实数字基础设施新体系，共建共享智慧政府大脑中枢

前瞻布局5G、数据中心、物联网、工业互联网新型基础设施，大力推进交通、能源、水利、市政传统基础设施智能融合，构建“泛在连接、高效协同、全域感知、智能融合、安全可靠”的数字基础设施供给新格局。大力建设智慧政府大脑计算中枢、数据中枢、连接中枢、感知中枢，为数字政府平台提供一个涵盖通信网络、计算存储资源、数据智能、全面感知的集约化基础信息支撑体系。

（1）基础网络建设

根据“数字江淮”规划要求和新技术发展导向，结合祁门县实际，以全覆盖、高可靠和适度超前为基本建设思想，充分利用基础电信运营商的网络资源，对现有电子政务网络进行升级改造，通过计算机网络、5G网络、物联网等的高度融合，构成一个具有功能丰富、性能优越、高可靠和高安全的信息基础设施，为祁门县数字政府建设提供坚实基础。

祁门县电子政务网络升级改造。扩大电子政务外网的覆盖范围，实现县域范围全覆盖；扩大电子政务无线网络的覆盖，为市民使用电子政务网络提供便利；通过线路、设备的冗余备份和相关软件系统支持，提高电子政务网络的可靠性和可连续性能力。

专栏1.1 祁门县电子政务网络升级改造工程 电子政务外网全覆盖。通过各种方式，实现包括自然村落在内的电子政务外网全覆盖，扩大政府机构、公共服务区域、公共活动场所的电子政务无线网络覆盖。 提高电子政务外网的性能和可靠性。在现有电子政务外网的基础上进行县、乡镇、村（社区）三级建设双核心改造和备份线路建设，提高电子政务网络的可靠性。加强与省电子政务网络的连接，至少实现一路10G兆带宽连接。 责任单位：县数据资源管理局

扩大5G网络覆盖范围和IPv6应用迁移。积极推动5G、IPv6、物联网等技术与电子政务网络的融合，实现电子政务网络的统一运维、互联网出口的统一管理，统一和规范视频网、物联网的建设标准，为进一步拓展视频网和物联网的应用奠定坚实基础。进一步推动各类分散隔离的业务专网（特殊用途除外）向电子政务外网和内网的迁移。通过整合、梳理、再造等方式迁移到一体化体系。

专栏1.2 扩大5G网络覆盖范围和IPv6应用迁移 扩大5G网络覆盖范围。鼓励电信运营商积极扩大5G覆盖范围，逐步从中心城区向乡镇、村落推进，推进应用业务向5G网络转型，开发适合5G技术的新应用和新业务。 完善IPv6网络。实现骨干网络的IPv6部署，实现与省电子政务外网的IPv6互联，提供IPv6访问通道，升级改造域名系统，逐步推进各类业务和资源向IPv6网络的迁移。 责任单位：电信、移动、联通和铁塔各公司、县数据资源局

（2）计算资源（政务云）建设

按照“数字江淮”的规划部署，依托黄山市政务云资源的基础上，推进县和各部门政务业务的逐步上云，根据各部门业务的特点和难易程度，推进政府业务迁移至政务云平台，以“应上尽上、应迁尽迁”的原则，已建非涉密系统逐步迁移上云，实现资源汇聚和数据汇聚。充分利用原有业务部门购置的IT资产，完善政务网布局，为确有必要的业务提供本地数据备份和业务备份等。

专栏1.3 黄山市统一政务云平台建设 - 根据业务需求和敏感等级，将电子政务云平台划分为互联网业务区、内部业务区以及敏感业务区。互联网业务区主要为公众和企业提供互联网门户网站服务和政务服务；内部业务区主要实现跨部门、跨地区的信息共享、数据交换及业务协同，提供政务部门内部的业务及数据访问服务；敏感业务区以各部门业务模型为导向，开展数据的分析、挖掘和可视化展示等应用，支撑业务部门对数据的处理分析需求。各业务区域之间相互隔离，其中敏感业务区需要重点保护，防止敏感数据的泄露。 - 根据各部门业务的特点和难易程度，分批建设或改造业务系统，完成一个迁移一个，逐步实现各部门业务系统整体迁移到黄山市电子政务云平台，实现资源汇聚和数据汇聚。 - 由于特殊需要或安全要求等方面的原因，个别需要独立运维、管控的业务系统，应开放接口实现数据共享，并在条件成熟后迁移到政务云平台。 责任单位：县数据资源管理局

（3）数据资源体系建设

按照“数字江淮”统筹发展要求，构建县级数据资源体系，涵盖县、乡镇两级的数据资源目录体系，加快完善人口、法人、自然资源和空间地理、宏观经济、电子证照等基础信息数据库。动态汇集全县政务信息资源、自然资源及环境数据、企业数据和社会数据等，有序开放与共享，形成全县规模最大、最具权威的数据资源全量目录体系，为实现“数字政府”提供实时智能的数据支撑服务。

强化祁门县数据资源湖建设。通过将现有各部门的政务相关数据资源进行全面迁移与整合，实现全面数据汇聚和有序共享，形成祁门县最全数据资源湖。

专栏1.4 祁门县数据资源湖建设 - 汇聚并完善包括人口、法人、自然资源和空间地理、宏观经济、电子证照等基础信息数据库； - 以专项工作和部门业务系统为导向，形成专题数据，包括政务环境、营商环境、应急指挥、公共安全等； - 以民生事务为导向，汇聚水、电、气、金融、交通、通信等相关行业的数据，形成行业主题数据库。 责任单位：县数据资源管理局

完善祁门县政务数据处理分析与治理平台。建设江淮大数据中心祁门县子平台（即祁门县政务数据处理分析与治理平台），实现对全县各部门的数据的统一存储、管理和维护，并对海量数据的查询、统计以及数据分析和挖掘等提供一体化技术支持。

专栏1.5 祁门县政务数据处理分析与治理平台 - 根据各部门业务模型为导向，开展数据的分析、挖掘和可视化展示等应用，支撑业务部门对数据的处理分析需求； - 根据部门职能确定数据的管辖机制，并以此为基础编制、梳理和完善黄山市政务数据资源目录，明确数据关系，控制数据质量，从而为各部门提供统一、实时、准确的有效数据基础； - 建立并完善数据质量管理制度和标准规范，落实数据质量维护责任。建立数据质量问题处理机制，规范数据质量问题处理，拓宽数据纠错反馈渠道，提高数据解决的时效； - 按照上级制定的数据标准，确保同一数据在各类政务应用中名称、类型、编码、单位、范围等属性要素的一致性，逐步实现元数据标准化。 责任单位：县数据资源管理局

加强政务数据深度开发与利用。建立健全相关制度体系，包括制定政务信息资源目录管理规范，推行部门数据开放清单制度。通过政务信息资源目录梳理和目录体系建设，建设覆盖政府各部门的数据归集与共享交换平台、数据服务发布和管理平台，实现数据融合创新驱动业务变革；进一步完善政府开放数据平台，促进公共数据资源开放与利用。

专栏1.6 政务数据深度开发与利用 - 建立并完善数据分级管理机制，为各级领导和业务部门提供数据查询、申请、获取数据资源等权限； - 以政务数据资源目录为基础，建立、完善政务数据共享交换平台，为各部门依职能提出的数据需求，提供申请、授权、协调、仲裁、反馈核准等信息共享业务，并对交换流程、交换节点、交换量等进行统一配置和监控； - 完善数据服务发布和管理平台，实现政务数据资源开发与利用的应用查询、下载和订阅，支撑各类政务应用平台开发和运行，推动业务流程持续优化、数据无缝流动、线上线下融合； - 完善数据开放平台，遵循数据开放国际准则，制订开放数据管理办法，建立和落实部门数据开放清单制度、开放数据安全管理制度、数据质量评估定级制度、保密审查制度和数据脱敏制度，保障政府公共数据资源的开放与利用； - 建立评价考核机制，保障县直各部门开放共享数据的实时性和准确性。 责任单位：县数据资源管理局

（4）智慧感知平台建设

以现有的地理空间信息框架及共享平台为基础，融合汇聚社会机构地理空间信息资源，推动城市部件物联化和公共视频资源共享。基于时空地理空间信息“一张图”，构建全面感知物理社会和网络空间运行态势的感知体系。

完善物联网发展规划布局，加快建设基于NB-IoT、eMTC和5G等技术的全县感知网络，推进物联网络深度全域覆盖。完善全县地理信息共享平台，建设全县统一的地理空间框，积极开展地理信息服务。以建设、完善“雪亮工程”为契机，推动公共视频资源共享，建设全域智慧感知平台，监控管理各种物联网设备的状态与运行，实现实时展示，统一协调和指挥决策辅助。

专栏1.7 祁门县全域智慧感知体系建设 推进祁门县地理信息时空平台应用。依托省级地理空间框架，建设完善祁门县地理信息共享平台，建成全县统一的地理空间框架。通过地图数据、城市部件等为全县政府部门和社会公众提供地理信息应用与服务。 建设完善祁门县智慧感知平台。统筹部署各类先进智慧感知设施，通过对城市公用设施、建筑、电网等物联网应用和智能化改造，构建覆盖城乡的智能感知体系，满足总体态势、智慧文旅、生态环境、民生幸福、社区服务、城市管理、公共交通、城市安全等主题领域物联感知监测需求，为实时展示、协调支援、决策指挥等提供支撑。 责任单位：县数据资源管理局

（5）可信中台建设

以区块链技术为基础，结合物联网等其他相关技术，构建可信的数据中台和业务中台，为开展可信数据服务和可信业务奠定基础。

专栏1.8：可信中台建设 可信数据中台。利用区块链技术，为跨部门的数据共享、互联互通构建一个可信、安全的交换环境；为企业、市民等提供可信的数据服务，如可信的政府数据开放服务、市民数字身份综合服务等，解决身份及资质认证过程中面临中的隐私暴露问题。 可信业务中台。利用区块链技术和物联网技术，实现对业务的全过程监管。如公共资产的全生命周期监管，特色农产品的溯源防伪等，从而提高违规和伪造成本，实现公开透明的全流程管控。 责任单位：县相关直属机构

## 建立一体化公共技术应用支撑体系，赋能数字政府整体转型

遵循“顶层设计与基层政府创新”相结合的原则，构建统一开放的公共应用技术支撑体系，为我县数字政府整体转型赋能提供有效支撑。

充分发挥“顶层设计”基础组件整体服务功能。依托省统一可信身份认证平台，利用数字证书、生物特征识别（面部、指纹、虹膜、语音等）技术手段，建立全县可信身份认证中心，支持互联网用户和政府内部用户“一次注册，全网通行”。对接省统一电子证照系统，按照国家统一规范，建设和完善我县可信电子证照库，围绕民生服务应用，逐步开通居民身份证、出生医学证明、居民户口簿、结婚证（离婚证）、残疾人证、不动产权证书、机动车驾驶证等电子证照服务。对接省一体化在线政务服务平台，建设规范、可信、易用的统一电子印章系统，推进电子印章在全县电子证照、电子文书、电子公文等服务应用。加快应用统一公共支付平台，梳理现有涉及非税缴费的事项，规范网上缴费流程，推动相关事项分批进驻省统一支付平台，为我县各级各类政务服务、公共服务提供安全便捷的网络支付渠道。强化公共信用信息平台建设，深度推进公共信用信息在我县政务服务、市场监管、社会治理等领域的应用。全面接入省统一政务服务“好差评”系统，创新祁门县政务服务“好差评”制度，完善“好差评”管理体系，建立和推行“好差评”服务规范，促进企业和群众积极参与、社会各界广泛评价、政府部门及时改进的良性互动，持续提升政务服务质量。组织应用省“互联网+监管”平台，建立结构统一、覆盖全县的监管数据清单目录及其数据标准规范，充实我县监管数据中心、决策支持系统、风险监测预警、服务门户及工作门户、统一办案系统等模块。

专栏2.1 “顶层设计”公共技术基础组件创新应用

*可信电子证照库建设与创新应用。重点推进身份证、驾驶证、行驶证、营业执照、出生医学证明、道路运输从业人员资格证等高频电子证照在跨地区、跨部门、跨层级业务场景中的共享互认；支撑“减证便民”行动，推动常用基层证明实现异地网上开证明；支撑“多证合一”改革，与县工商登记系统对接，实现电子营业执照签发同步向市电子证照系统推送；支撑涉企事项办理时在线实时查验企业电子证照，扩展“一照一码”营业执照电子证照的应用；支撑中介服务电子证照应用，与县网上中介服务超市对接，减少项目业主跑腿，强化中介服务监管；支撑电子卡包等相关移动应用，用户可通过移动应用App、微信小程序查看电子证照信息，从电子证照提取信息自动填充在线申办表格，提升办事体验。 *统一电子印章系统应用。支持和提供电子文档电子印章认证、身份认证、数字签名认证和信息加解密等服务，实现印章和验章功能；提供SDK 接口及文档，方便系统接入；可以生成国家标准的电子证照文件，为县内签发的电子证照在县外办事提供支撑；依托电子印章验证服务，实现外县签发电子证照的有效性验证，为办事人使用外县签发的电子证照在县内办事提供技术支撑。 电子云签：.... 电子材料：.... 电子档案：.... *统一公共支付平台创新应用。对涉及个人的缴费事项设定相应的支付二维码，实现缴费环节的主动推送，让办事人足不出户轻松缴费，包括支持网上非税业务缴费及电子票据领取；支持财政部门及执收单位非税业务网上缴费的对账及信息服务；支持与其它政务业务系统进行对接，提供非税缴费数据信息的共享服务。 *“好差评”系统深化应用。全面支持四类数字政府平台服务评价渠道，即现场服务“一次一评”，各级政务服务机构在服务窗口设置二维码或者评价器，由评价主体进行评价；网上服务“一事一评”。县政务服务平台、部门办事服务系统要接入统一“好差评”评价系统，完整采集、实时报送办件数据和评价数据；社会各界“综合点评”。各级政务服务机构通过意见箱、政府12345热线电话、监督平台、电子邮箱等多种渠道和方式，主动接受社会各界的综合性评价；政府部门“监督查评”。各级各部门开展政务服务或公共服务调查，应及时了解政策知悉度、办事便利度、服务满意度等情况，并适时抽取参与评价的评价主体，开展回访调查，评估结果作为改进数字政府平台服务的重要依据。 * “互联网+监管”平台应用。按照国家“互联网+监管”平台建设规范，全面梳理全县各级具有监管职权部门的监管服务事项清单目录及其数据标准规范，完成监管服务事项清单认领、清单数据录入、发布与后期维护，全面提升我县监管能力现代化水平。 责任单位：县数据资源管理局、县市场监管局等

大力建设“基层创新”公共技术平台或基础组件。建成全县统一的地理时空信息公共平台，为各级政府及其部门开展主题场景应用、行业管理、决策辅助、应急处理等提供电子地图专题业务服务。依托市级政府网站集约化平台、数据治理平台和移动应用开发平台，支撑政务服务“皖事通办”“跨省通办”集成服务，并根据使用场景和用户需求，提供“一源五端”服务渠道，打造城市级的多端协同、城乡覆盖、数据汇聚的全渠道服务矩阵，让办事群众享受到“无缝隙”“一体化”“无差异”服务。建设统一的县级文件资料和部门业务知识共享服务平台。建立县级文件资料与业务知识共享管理制度，建设标准规范的文件资料库和部门业务知识库及其管理平台，提供统一的文件资料和部门业务知识管理服务。增强县级用户空间服务平台功能，提供个人或企业专属主页，实现“千人千网”、“服务精准推送”等实用功能，分享个性化、 便捷化的数字政府“全服务”。建设统一的县级数字资源运营管理平台，实现公共技术服务组件的集成管理、业务管理、知识管理、智能客服和绩效评价管理。集中建设标准化开发组件，开发或购置电子签章（签名）、电子归档、工作流管理、搜索引擎、智能搜索推荐、计算机视觉、智能语音交互、语言识别、机器学习等公共技术服务组件，为各类政务数字化应用提供标准化开发与应用。

专栏2.2 “基层创新”公共技术基础组件开发应用

地理时空数据专题应用。依托市级城市大脑数字底座和地理时空大数据平台，整合资源，大力建设城市数据共享平台，建立完善共享管理办法和共享管理机制，持续迭代优化总体态势、智慧文旅、生态环境、民生幸福、社区服务、城市管理、公共交通、城市安全等专题业务领域数字化应用和数据开放服务，加强地理时空数据在政务服务领域的专题应用，全面推动祁门县政府部门职能整体数字化转型，提高数字政府整体服务水平，打造祁门县数字政府服务精品和城市名片。 *祁门县统一的全渠道服务矩阵。依托城市数据共享平台，创新“一源五端”服务模式，统一制定“五端”（即电脑端、移动端、自助端、电视端和窗口端）渠道门户服务功能规范，做到同一服务无差别受理、同标准办理，形成数据同源管理，塑造城市门户整体服务品牌，让办事群众享受到“无缝隙”“一体化”“无差异”服务。 *祁门县文件资料和部门业务知识共享服务平台。依托统一政务资源库平台，创建政策文件资料和部门业务知识共享主题库，构建统一政务知识库服务框架。开发统一政务知识服务管理平台，制定统一政务知识服务管理办法，整合政府网站、“皖事通办”、政府12345热线、政务新媒体等平台服务业务知识资源和咨询服务问答案例，建立统一政务知识库服务机制。面向政务咨询（包括政策咨询、办事服务咨询等）领域，提供业务部门管理端、互联网用户服务端和智能机器人端的统一知识服务接入、知识主题分类呈现、智能搜索和智能推荐服务。 责任单位：县自然资源和规划局、县数据资源管理局

## 推进政务流程优化再造，打造数字化业务应用体系

围绕政府五大职能服务数字化转型和公务员转型数字素养提升，搭建政务业务协同工作平台体系，进一步拓展和深化部门业务应用服务，实现政府决策科学化、社会监管立体化、公共服务高效化、社会治理精准化、生态环境保护协同化。

（1）推进经济调节数字化应用。

经济监测预测预警系统建设。依托市级“城市大脑”，建立经济运行基础库与经济运行大数据分析专题库，开发经济监测预测可视化应用，构建宏观产业经济、行业经济、微观经济等数字化分析子系统，强化经济监测预测预警能力，提高经济运行监测分析质量和水平。

专栏3.1 经济监测预警应用

*经济运行监测分析数字化系统。建立祁门县经济运行监测分析指标体系、经济运行基础库和经济运行大数据分析专题库，将分散在统计、发展改革、经信、科技、财政、住建、税务、市场监管等多个部门的经济运行信息进行整合共享、关联分析。 *经济运行监测预警数字化系统。建设祁门县微观企业监测网络、工业经济监测预警系统，加强经济运行分析研判的系统性、即时性、精准性、科学性。 智慧园区：..... 责任单位：县发改委、县科技商务经济信息化局、县统计局

经济运行管理应用系统建设。建设和完善科技创新、公共资源配置、财税管理、投资和重大项目建设、自然资源、农业林业发展等经济运行管理专业应用，加强财政、税收、金融、国资、商务、公共资源交易、农业等领域数字化应用，形成一批智能化、可视化的经济运行辅助决策产品，提高经济调节的前瞻性、针对性、有效性。

专栏3.2 经济运行管理应用

科技创新服务平台。构建政策信息库、专家资源库、产学研合作项目库，提供及时、精准、有效的科技创新信息，深化政、产、学、研、金等合作，构建集技术交易、成果转移、科技金融等一站式的创新服务体系。 推进公共资源交易全过程电子化。积极推进公共资源电子交易系统市场化，引导市场主体参与平台服务供给。建立健全公共资源交易信息和信用信息公开共享制度，依法公开交易公告、资格审查结果、成交信息、履约信息及变更信息等，实现市场主体信用信息共享。加强公共资源交易数据统计分析、综合利用和风险监测预警。 自然资源空间基础信息平台。整合自然资源空间数据以及发展改革、住建、水利、农业农村、林业等共享空间数据，建立完整的祁门县自然资源空间数据资源体系，提供覆盖全县地上地下、过去未来的空间基础数据支撑与服务，为统筹全县自然资源空间开发，科学布局生产空间、生活空间、生态空间提供安全、可靠、有效的信息工具和平台。 预算一体化平台。充分利用“金财工程”建设成果，运用云计算、大数据、微服务等技术，按照“统一基础要素、统一管理流程、统一数据管控”的原则，将现有分散的、独立的预算编制、财政一体化管理系统整合改造为预算管理一体化系统，支撑基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算批复及变动、预算执行、会计核算等预算管理业务，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，完成与省级预算汇总数据的对接。 林业资源管理系统。基于全县统一自然资源空间基础信息平台，建设林业资源管理系统，实现森林资源动态检测、森林资源信息管理、森林资源动态变化统计、森林资源数据更新等功能，为林业资源管理提供科学、便捷的辅助工具。 农业。..... 依托黄山专属“两库一平台”（金融专题数据库、农村专题数据库和金融服务中小微企业平台建设），推进数字金融建设。 责任单位：县科技商务经济信息化局、县发改委、县自然资源和规划局、县财政局、县农业农村水利局、县应急管理局

（2）推进市场监管数字化应用

深入贯彻落实国务院关于建设“互联网＋监管”系统的部署，依托省级“互联网＋监管”系统，梳理编制行政执法检查事项监管清单、裁量基准，依托市级移动执法监管系统，提高执法效能，消除监管盲点，规范自由裁量。强化重点行业、重点物品、重点企业的数字化监测，准确及时预警潜在风险，提高监管即时性和灵敏度。

专栏3.3 “互联网+监管”应用

*建设移动行政执法监管系统。依托市级移动行政执法监管系统，统一梳理编制行政执法检查事项监管清单、裁量基准。建设信用重点监管名单库，与省级“互联网+监管”平台、省级公共信用信息平台实现互联互通，通过监管信息共享、违法失信共管，实现一家发现、抄告相关、协同监管。通过关联分析内外部市场准入、生产经营、投诉举报、违法失信等主客体数据，主动发现违法违规行为，提升执法监管风险预判和处置能力。 *建设重点行业重点物品数字化监管体系。依托电子监管码、射频识别标签（RFID）、二维码等技术手段，对食品、药品、农产品、日用消费品、危险化学品、特种设备、地理标志保护产品等关系人民群众生命财产安全的重要行业、产品加强监督管理，采集生产、使用、检验、检查、执法等环节有效信息，完善数字化产品质量追溯体系，形成来源可查、去向可追、责任可究的信息链条。 责任单位：县市场监管局、县科技商务经济信息化局

配合“信用长三角”建设，推动公共信用信息共享，加快构建覆盖企业、自然人、社会组织、事业单位、政府机构等５类主体的公共信用评价体系及共享服务平台，进一步推进食品药品、产品质量等重点领域信用共享互动及生态环境、旅游等重点领域跨区域联合惩戒，建立跨部门、跨层级、跨地区的联动响应和失信约束机制。

专栏3.4 “互联网+信用”应用

完善县级公共信用信息平台。推动各部门将信用信息应用作为必经环节嵌入相关行政管理事项，搭建企业画像应用、个人信用评分应用、重点人群信用监管应用、守信联合激励和失信联合惩戒等应用，推进信用信息在社会服务管理、行业监管、区域协同治理和中小企业融资等领域的应用。 深化信用监管体系建设。与省级公共信用信息平台数据共享，实现省、市、县三级全贯通的信用监管和联合惩戒体系，实施信用分级分类监管和服务。对公共信用状况优良的市场主体，实施容缺受理、办事绿色通道等便利措施；对公共信用状况较差的市场主体，实施从严审核、重点监管等惩戒措施；对列入黑名单的对象实施有效的市场退出机制。 责任单位：县发改委、县市场监管局等

（3）推进政务服务与公共服务数字化应用

提升政务服务能力。面向群众及企业提供全面完整、标准统一的政务服务事项，完善网上办事大厅和实体服务大厅服务功能和服务方式，推动“马上办、网上办、就近办、一次办、智慧办”落地。

实施营商环境提升行动。围绕市场主体“痛点”“难点”“堵点”，推进“综合窗口”改革，实行“一窗受理”，加快数字“单一窗口”建设，实现企业登记证照联办、投资项目审批等一表申请、一窗受理、一网办理。持续深化商事制度改革和“证照分离”、“照后减证”改革，精简涉企经营许可事项。

升级“安康码”应用服务。实施“安康码”便民应用工程，不断拓宽“安康码”应用场景，构建“安康码”应用服务体系。

专栏3.6 “互联网+政务服务”应用

打造网上办事大厅升级版。借助智能身份验证技术（身份证读卡、人面识别 、电子证照）等，实现“一号申报”，精简申请材料。提供精准搜索引擎和智能AI客服，通过主题分类、场景导航、套餐服务、一表式联合审批等手段，使用户能迅速定位办事事项，进行业务申报。 打造智能审批业务系统。按照“一门式”“一窗式”的服务改革要求，建设智能化的业务审批系统，以“一号申报”为基础，自动实现受理业务与受理窗口和办事部门的关联。借助电子证照库、部门共享信息资源库，帮助窗口人员及审批人员实现系统智能录入表单，并对提交的材料进行迅速审验。利用人工智能技术进行自动化审查电子文书和纸质文书，自动校验电子证照库、电子签章，提升审批效率。 实现政务服务事项规范化。统一县、乡镇（街道）、村（社区）三级审批事项和公共服务事项名称以及实施清单基本要素，实现线上线下一套标准服务，同一事项同标准受理，无差别审批。提升依申请办理的政务服务事项网上可办率，精简办事材料，优化办事流程。 完善四级政务服务体系。完善县、乡镇（街道）、村（社区）政务服务体系，加快政务服务向基层下沉，推动基本公共服务事项进驻村（社区）综合服务站点办理，积极开展代缴代办代理等便民服务，解决群众服务“最后一公里”。 优化营商环境行动。搭建企业一站式综合服务平台，以“皖事通办”平台为依托，畅通商事登记部门、公安机关和公章刻制企业、税务等部门间信息共享通道，实现企业开办全流程信息共享和各环节无缝对接。完善工程建设项目审批管理系统，通过流程优化、系统整合、数据共享、统一配套服务等举措，进一步压缩全县工程建设项目审批时间和社会投资项目审批时间。 “互联网+不动产”登记平台。与县自然资源和规划局不动产登记平台交易、备案系统，税务部门评税系统，财政部门非税系统等系统实现对接。深入开展不动产登记“一窗受理、集成服务”，推进“互联网+不动产登记”，为企业群众提供线上线下一体化办理体验，将不动产登记服务窗口延伸至更多银行网点，进一步压缩抵押登记和其他登记类型（非公证的继承不动产登记除外）的办结时间。 赋能升级“安康码”应用服务体系。依托“皖事通办”平台，积极推广应用场景，建设架构开放、使用广泛、安全稳定的“安康码”服务应用体系。推进“安康码”在政务服务、医疗、社保、旅游、交通出行、教育、公共事业等领域的深化应用，实现“一码在手，畅享无忧”。

全民健康信息平台建设。打造集智慧就医、智慧诊断、智慧治疗和健康管理于一体的全面健康信息化应用场景，提升人民群众就医体验。

专栏3.7 全民健康信息化应用

全民健康信息化便民项目。通过打造“随时随地、触手可及”的健康祁门移动模块，将预约诊疗、慢病管理、公共卫生服务、移动支付、健康档案浏览等群众关心关注的健康服务延伸到移动终端嵌入“皖事通”黄山分站。通过手机APP、微信公众号、二维码扫描等形式，向居民提供预约挂号、移动支付、报告查阅、档案浏览、取号排队、健康生活管理等服务，以“移动”的健康医疗服务，着力提升人民群众就医体验。

建设完善智慧体育平台。围绕市民对休闲健身和体育服务的需求，以全县各类体育场馆为载体，以数字化平台的形式，全方位整合体育资源，促进体育消费和产业升级，大力推进全民健身服务等数字化惠民应用。

专栏3.8 全民健身服务数字化应用

建设智慧体育平台，完成全县体育数据的互联互通，实现全县体育及“+N”的元素智能化平台接入和各类赛事活动的5G直播，推动全县各类体育场馆实现智慧化管理，推广体育设施智能化升级，推进体育线上线下融合，促进体育消费，催生体育新业态，加快实现体育转型升级。全方位收集体育资源、国民运动健身等大数据，实现体育大数据的全方位采集和分析，为体育事业和体育产业发展决策提供依据，为有针对性的设计投放各类体育产品提供参考。

促进文化繁荣发展。围绕市民对公共文化的需求，完善公共数字文化服务体系，扩大基层文化惠民覆盖面。统筹规划文化和旅游数据资源，建设文旅大数据服务平台二期。培育“徽文化”特色公共文化服务，以“徽文化生态保护试验区”为龙头，升级非遗数据库新媒体技术。加强可移动文物预防性保护和数字化保护，鼓励预防性保护技术创新，推进传统村落数字博物馆建设。完善徽文化遗产资源数据库，加强可移动文物预防性保护和数字化保护。加大文创产品的品牌培育和品牌宣传，推动更多资源转换为产品。

专栏3.9 公共服务数字化应用

文旅大数据服务平台二期。在融合一期项目已有的功能和数据的基础上，汇集涉旅企业数据以及互联网数据，结合时空信息平台，动态感知旅游态势，辅助政府科学决策，主要涵盖旅游总体态势、旅游经济、旅游要素、客流监测、旅游监管、旅游营销等版块。 徽文化信息服务平台。依托市级“城市大脑”文旅专题大数据，采集和完善徽文化基础数据，推进徽文化遗产资源及博物馆、公共图书馆、美术馆、科技馆等公共文化机构馆藏资源数字化。打造一体化徽文化资源“一张图”导览，全面提升徽文化品牌宣传、管理、服务、推广及体验水平。 交通旅游出行服务平台。依托市级“城市大脑”公共交通专题大数据，从多个角度对交通、旅游综合数据、执法监管数据、重点景区和周边路网监测数据以及服务数据等进行综合分析，为旅游交通出行、旅游市场协同监管、景区客流监测预警和旅游交通精准信息服务提供决策支持。 责任单位：县交通运输局、县文化旅游体育局

（4）推进社会治理数字化应用。

以市级“城市大脑”平台为支撑，健全基层社会治理网络，构建智能化社会治理体系，加快社会治安综合治理能力与体系现代化建设、城市运行综合管理与指挥调度大数据应用和创新社会治理融合发展。

“互联网+基层治理”。全域推广网格化服务管理，实现网格化社会治理与社会治理信息化建设深度融合，推动社会治理重心向基层下移，最大限度整合基层服务管理资源，解决基层数据多头采集、多层填报、重复录入等问题。引导企业、社会组织、民间团体、基层组织、群众等有序参与社会治理，打造多元共治、共建共享、和谐有序的社会治理格局。

专栏3.10 “互联网+基层治理”应用

基层基础信息共享平台建设。积极推动党建、扶贫、卫生健康、民政、人口、金融等领域市、县两级业务系统数据互通、资源共享、业务协同，避免基层组织的数据多头采集、多层填报、重复录入。建立健全数据报送和调用共享机制，变基层“填表报数”为部门“按需获取”，根本上解决基层数据积压，上级数据不通的问题，实现数据需求定制化、获取途径便捷化、基层报送最小化。 责任单位：县委政法委

推进“互联网+综合治理”应用。打造立体化治安防控体系，全面完成“雪亮工程”项目建设，推进公共安全视频大数据系统与智慧安防小区建设。探索建立现代化警务通信指挥体系，加强政法综治业务协同，建立社会风险分析研判系统，实施公安大数据战略，全面提升人民群众安全感和满意度。

专栏3.11 “互联网+综合治理”应用

智慧安防小区建设。启动社会治安防控体系信息化建设，在县域内实施老旧小区智能安防完善改造项目，建设智慧社区管理服务平台。 “雪亮工程”二期项目建设。公安“前哨系统”子系统建设。 公安一体化通信指挥系统。探索建立公安一体化通信指挥系统，推进无线通信系统的互联互通，进一步完善图像信息前端采集系统，提升应急突发事件现场图像信息获取能力；深入贯彻落实公安部大数据战略精神，深入推进移动警务平台、应用、终端、安全、数据各项建设工作，完善我县皖警智能移动警务系统建设。 公安大数据战略。推进智慧皖警及警务云节点建设，立足全省公安大数据统一的框架体系和规范标准，扩展计算能力，不断丰富本地数据资源，为创新大数据实战应用工具和技战法提供大数据支撑。 责任单位：县住建局、县委政法委、县公安局

强化“互联网+城市管理”应用。依托市级“城市大脑”，建设和完善集城市日常运行管理、应急处置、部门协同联动的城市运行综合管理平台和指挥调度中心，对城市运行状态进行全面感知、态势预测、事件预警，提升重大事件应急协同指挥调度效率，提高智慧城市高效精准管理水平。

专栏3.12 “互联网+城市管理”应用

城市运行综合管理平台。依托市级城市大脑中的城市管理、公共交通、城市安全等专题大数据，实现与市容市政、路灯亮化、环境卫生、排水防汛、市场监督、城管执法等多领域智慧应用子系统协作联动，实现城市管理事件动态监管和统一指挥调度。整合安全生产、气象、水文、自然资源、水利、消防、地震、交通等应急信息系统，实现应急值守、预测预警、风险隐患源监测防控、应急资源保障、应急处置模拟推演，实现各级应急指挥平台互联互通。 依托市级城市大脑指挥调度中心，完善城市运行综合管理数据的采集、分析和共享交换机制，对市政设施、公共安全、生态环境、宏观经济、民生民意等状况数据进行实时监测和管理。积极开展城市运行综合管理大数据分析，实现对城市运行状况的预警、预测和预防，为城市高效精准管理和安全可行提供支撑。增强城市综合治理事件、突发事件的跨部门协调联动处置功能，为提升城市应急快速反应能力和突发事件处理效率提供支撑。继续整合各类民生热线，实现12345政府热线“一号通”，并与 110、119、122、120 等警务紧急类热线互联互通，为市民提供全方位、全天候、一体化、智能化的贴心服务。 责任单位：县数据资源管理局、县政府办

（5）深化生态环境保护数字化应用

依托市级城市大脑的数据中枢、感知中枢，深化“互联网+生态保护”应用。围绕全面打赢污染防治攻坚战的战略部署，创新“互联网+污染防治”应用。

“互联网+生态保护”应用。整合和打通各部门生态环境数据资源和业务管理系统，构建生态环境主题库和生态环境全要素态势感知“一张网”，促进生态环境保护各相关部门流程再造、业务协同、数据共享，推动山水林田湖等自然资源综合监督管理，实现生态环境保护数字治理、精准治理、智能治理。

专栏3.13 “互联网+生态保护”应用

建设全县一体化生态环境综合监测监管系统。对污染源进行综合立体观测、实时预报预警，实现全县环境信息资源的共建共享和环境质量、污染减排等信息的精细化管理，提升环境监测水平。 建设完善“智慧水利”应用系统。认真落实“河长制”，加强饮用水源地保护。对河道资源、河湖污染、巡河等信息进行监控，实现河湖基础信息、水监测信息、河湖工程、水资源保护、河湖巡查、河湖治理、投诉监督等管理功能，为水资源管理提供有力的保障。 构建生态环境全要素态势感知“一张网”。建设水路统筹、天地一体、部门协同和数据共享的生态环境监测与态势感知“一张网”，对全县地表水、地下水、空气、土壤、辐射、生态环境状况等环境全要素进行实时态势感知，并对各类数据进行统一采集、存储、展示，逐步实现生态环境保护决策管理集成化、信息化和智能化。 责任单位：县生态环境分局、县农业农村水利局

“互联网+污染防治”应用。构建污染防治攻坚战指挥协同体系,强化信息化调度、协同和指挥能力建设，为全县打好污染防治攻坚战做好事前预警、事中研判、事后分析。加大环境信息公开力度，对生态环境数据进行加工分析，加快开放环境数据进程，建立多方参与、协同共治的防治格局。

专栏3.14 “互联网+污染防治”应用

大气精细化管理系统。建立全县大气污染源监测监控网格，布设大气监控监测点位，结合遥感监测及视频监控，监督监控建筑扬尘、道路扬尘、机动车尾气、工业园区VOCs排放、秸秆焚烧及烟花爆竹燃放等。基于物联网、云计算和大数据技术，实现大气污染来源追踪，监测数据实时分析及超标预警，突发污染事件及时响应、环境监察执法联动等，提升我县大气环境智能化、精细化、网格化管理水平。 柴油车OBD在线监控系统。利用信息化手段，对全县重型柴油车排放监管模式进行优化和创新，构建连续、实时、在线的动态监测控制体系，实现高效监控、筛查高污染、高排放车辆，遏制重型柴油车辆的超标排污行为，提高尾气排放监管工作效率，与大气污染防治工作充分结合，推进全县空气质量持续改善。 建设污染防治指挥协同系统。通过生态环境全要素态势感知“一张网”，及时掌握生态环境监测信息，重点围绕水、大气、土壤、固体废物污染防治等四大领域，为污染防治协同指挥提供数据支撑和决策参考，实现县、乡镇之间生态环境数据互联、业务互通，强化县级层面统一调度指挥。 环境信息公开与数据开放。依托县政府门户网站、微祁门、县生态环境局网站等多种媒介，依法公开空气、水资源、环境辐射等环境质量信息，面向公众和企业开放脱敏后的环境数据。 责任单位：县生态环境分局

（6）推进政府运行数字化应用工程应用

构建智慧政务协同办公平台。依托市级城市大脑建立协同高效的政务应用体系，逐步完善现有的政务办公平台功能，加快推进国产化适配，实现办文办会办事、督查督办、电子监察、绩效管理、知识协作、档案管理等数字化应用，提供全覆盖、广深度、高效率的智慧协同服务。

深化移动办公应用。依托移动互联网及5G移动通信等新一代信息基础设施，实现移动办公、协同审批，推动扁平、透明、移动、智能的办公方式，提高跨部门政务业务协同效率、降低行政成本，为推进“转职能、转方式、转作风”的改革要求提供支撑。

专栏3.15 “互联网+协同政务”应用

建设办公协作一体化平台。在现有政务办公平台基础上，逐步整合开发适合各部门通用的会议管理、行政人事、值班值守等相关系统，逐步整合相关系统，实现一体化的公文处理、业务审批、出差审批报销、机关事务处理。按照省统一标准规范对接省办公协作平台，实现办公自动化系统互联互通，非涉密公文及各种文件传输互通。 建设统一的知识管理协作系统。依托政务办公平台搭建统一知识库，对各部门有价值的文献、资料、经验等知识进行分类存储和管理，积累知识资产避免流失。建设统一的知识管理协作系统、部门业务库和知识库管理制度，促进知识的学习、共享、培训、再利用和创新，有效降低政府部门内部组织运行成本，不断提升公务员数据素养，并对外开放安全共享，与互联网统一政务知识库有效融合。 完善重点工作督查考评系统。围绕重点工作督查督办，建立重点工作督查落实信息系统，实现对重点工作任务分解、进展过程、完成情况等全过程的动态跟踪、实施督查、及时反馈和绩效评估。探索建立基于大数据的政府绩效评估体系，提升绩效管理的科学性。 建立统一的电子监察系统。将12345热线咨询投诉举报、皖事通办平台、公共资源交易等运行处置情况全面纳入监察范围，形成来源可溯、去向可查、监督留痕、责任可究的完整信息链条，实现实时动态监管和在线即时监督监测，健全行政权力运行制约和监督体系。 建设统一的数字档案系统。面向各个业务应用系统搭建统一的电子文件归档和电子档案管理系统，明确业务应用系统的归档模块功能和接口规范，实现对归档公共数据和电子文件的统一接收、集中保存、规范管理和提供利用。打破档案数据孤岛，完善一网查档、百馆联动的网上查档机制，推动掌上查档、电子出证。 推进移动办公深度应用。按照“应上尽上”的原则，加快推进PC端平台功能模块的完整迁移和接入，支撑公务人员通过移动端实现移动办公、执法监管和即时信息查询等功能。建立统一的移动终端安全接入管控机制，提供统一的设备认证授权、实名认证等鉴权管理，支持指纹、人脸识别等多种登录方式。 责任单位：县数据资源管理局、县政府办、县档案馆

## 搭建智慧政府服务大平台，打造数字政府在线服务品牌

依托一体化数据平台和数字化业务应用体系，建设一个统一的知识化、生态化智慧政府大服务平台，以政府信息发布“一网通查”、政务服务“皖事通办”、互动交流“一网通答”为目标，建设整体协同、透明高效、利企便民、精准服务的一体化网上政府，打造祁门县数字政府（门户）在线服务品牌。

（1）打造一体化的“一网通查”政府信息发布平台。

打造数字政府门户服务品牌。加强顶层设计，充分发挥县政府门户网站总入口、总平台和总枢纽作用，建设开放融合、互动创新的智慧型门户网站。运用大数据分析手段，优化网站结构和页面设计，打造亲民、便捷、美观的访问界面。围绕残疾人、老年人、外籍人士等特殊群体需求，不断提升信息获取无障碍水平。

创新政策与业务知识服务一体化模式。围绕“办好一件事”，做好政策文件、办事指南、问答知识服务的发布工作，确保企业群众看得懂、用得上。开辟政策导航与政务知识服务平台功能，建立健全政策文件库和业务知识库管理制度，打造覆盖全县、统一渠道、发布及时、展现多样、分类科学、查询便捷的一体化政府信息发布平台，为企业群众提供精准化政策信息和业务知识服务。

优化智能搜索功能。引入先进的智能搜索引擎，开发语音搜索、图像搜索等功能，精准感知用户需求，智能展现集政策文件、政策解读、办事入口和咨询问答等服务于一体的完整场景，实现“搜索即服务”、一键获取。完善“百姓体”词库，实现企业群众通俗语言与政府文件语言智能关联。

专栏4.1 一体化政府信息发布平台

统一政策文件库和业务知识库。依托政务资源库平台，建立统一政策文件库和业务知识库管理平台及其运行管理制度，将分散在不同部门、不同系统、不同平台中的政策文件、办事指南、业务知识等进行分类、归集、治理与共享，提供政策信息、办事指南、业务知识等主题服务和关联服务。 “一网通查”政府信息发布平台。依托政府网站集约化平台，建设全县“一网通查”政府信息发布平台，围绕办事服务主题，提供政策文件、办事指南、业务知识等一体化咨询服务，通过优化智能搜索功能，为企业群众提供精准化政策信息和业务知识服务，打造政务知识服务品牌，优化营商环境。 责任单位：县数据资源管理局

（2）打造一体化“皖事通办”在线政务服务平台。

迭代优化“皖事通办”平台。以“网购式”用户体验为中心，继续提升县、乡镇两级政务服务事项网上可办率，实现应上尽上，全程在线。破解共享难、缺材料使用效力规则、缺网办运行管理规则等问题，建立健全我县政务服务“皖事通办”管理规范，提升政务服务事项网上办理的使用率和满意率。出台政务服务指尖行动计划，通过小程序、移动客户端等，推进百余项政务服务应用在移动端办理。利用人工智能、大数据、区块链等技术探索智能办，由业务系统平台自动开展“智能”审批，实现证照批文“秒批秒办”。

推动线上线下政务服务深度融合。整合各级各类网上办事和业务办理系统、政务服务实体大厅运行系统，推动使用统一的政务服务事项管理库、办事标准和办事指南，实现各部门以及其他渠道发布的政务服务事项数据同源、同步更新。以与企业生产经营和群众生产生活密切相关的主要领域和高频事项为重点，在减材料、减环节、优流程、少跑腿等方面实现线上线下联动推进。在政务服务实体大厅开设“网上办”体验区。

推进政务服务数据资源共享利用。完善政务服务数据汇聚和共享工作方案，制定技术标准、管理规范和考核办法。分批次推进全县政务服务数据资源汇聚整合和共享利用，推动线上线下政务服务跨部门、跨层级、跨系统、跨业务同源使用数据和协同办理业务。加强上级部门基础信息资源在政务服务领域共享利用。

强化网上政务服务管理。建设政务服务大数据分析系统，对全县政务服务事项信息、业务信息等进行智能化分析。建设用户行为分析系统，形成全县统一的用户行为档案。用好“互联网+监管”系统，为“双随机、一公开”监管、信用监管和大数据监管提供支撑。完善政务服务平台运营和安全管理体系，确保安全稳定运行。

专栏4.2 一体化政务服务平台

搭建“网购式”在线政务服务平台。持续迭代完善安徽政务服务网“祁门县分厅”，推动政务服务移动端全面接入“皖事通”APP，大力拓展掌上办事，推行“一证通办”。梳理旅游、文化、金融、中介服务等高频社会服务事项及便民服务事项，纳入“皖事通”平台，推行全程网办、快递送达。探索将更多的与企业发展、群众生活密切相关的高频事项纳入“办好一件事集成套餐”，并逐步实现跨长三角地区的一网通办，全面推动“马上办、网上办、就近办、一次办、智慧办”落地。 打造7×24小时不打烊“随时办”服务。在政务服务实体大厅或便民服务场所开设“7×24小时”服务体验区，推进线上、线下深度融合，打造不打烊“随时办”服务，实现个人事项全程网办，为企业和群众提供高效、便捷、贴心的服务。 责任单位：县数据资源管理局

（3）打造全平台的“一网通答”互动交流平台。

建立完善统一互动交流机制。整合我县政府网站、“皖事通办”（祁门县分厅）、政府12345热线、政府微信公众号等全平台互动交流入口，集中接收社会公众网上咨询、建议、投诉等，完善留言评论、在线访谈、征集调查、“微问政”等功能。建立完善县级平台与各乡镇平台联动的统一互动交流机制，实现统一入口、统一调度、实时转办、限时办结、统一反馈、全程跟踪。

重构政务业务知识库体系。建设和依托统一政务知识服务管理平台，重点围绕政务咨询与办事服务类问题，归集全县各类政府网站、“皖事通办”（祁门县分厅）以及政府12345热线等平台的咨询答复案例库，与统一政策文件库和业务知识库一并，重构全平台政务业务知识库体系。编制政务信息知识库目录，实现对企业群众生产生活密切相关领域全覆盖。强化全县各部门业务知识信息提供、比对、维护和更新责任，建立公众纠错动态管理机制，实现内容众创、社会共建。

建设统一的智能问答系统。依托全平台政务业务知识库体系，运用人工智能技术和知识图谱技术，由政务机器人全天候实时在线智能答复，实现常见问题、常规问题“秒回”与“智答”；通过知识图谱，机器人自主深度学习和迭代优化，扩大问题答复的覆盖范围，不断提高对社会公众诉求的分析研判和分类处理水平。

设置政府门户网站人工客服。对智能问答系统无法即时答复的咨询问题和个性化诉求，对接政府12345热线业务受理系统，设置网络坐席作为人工客服，实现政府门户网站和政府12345热线的联动服务。

建立高效的互动响应机制。健全企业群众咨询、建议、投诉和举报办理机制，细化工作质量标准，同步开展全程跟踪、督办评价工作。大幅压缩答复时限，对企业群众咨询原则上要在3个工作日内答复。

专栏4.3 “一网通答”互动交流平台

统一政务知识服务管理平台。开发融合认知计算、知识表示与推理、信息检索与抽取、自然语言处理与语义Web、数据挖掘与机器学习等先进技术的AI 政务知识引擎。提供政策文件、服务指南、部门业务知识、业务咨询问答案例等全平台政务知识库信息分类归集、治理共享、工单受理与派发、知识更新、隐私安全等智能化管理功能和知识服务内容保障规范，构建一体化的政务知识服务管理体系。面向政务业务咨询和办事服务咨询领域的痛点、难点、堵点，为企业群众、政府业务人员等提供智能化、精准化、移动化的政务知识服务。 智能化互动交流平台。依托统一政务知识服务管理平台，在互动交流平台中置入基于AI 知识引擎构建的“慧治”助手，驱动知识服务创新，实现互动交流服务“一网通答”，即围绕政务业务咨询与办事服务咨询问题，在平台管理端，为业务人员提供精准化、高效化、智能化的业务支撑知识服务，高效办理业务咨询服务；在平台服务端，为企业群众提供精准化、高效化、智能化的答复和关联知识推送服务，提升用户体验。 责任单位：县数据资源管理局、县政府办

（4）持续提升政府门户网站“平台集约、数据共享”建设水平。

加强政府网站集约化平台建设管理。根据《黄山市政府网站集约化平台管理暂行办法》，完善统分结合、包容共享、多方参与、鼓励创新的集约化平台建设环境。鼓励各乡镇政府、各县直部门利用集约化平台所提供的数据和服务，自主建设和迭代优化政府网站前台在线服务内容。

增强政府网站统一信息资源库价值服务。根据《黄山市政府网站信息资源库管理暂行办法》，建立完善信息资源库数据规范和数据治理体系，按照“先入库、后使用”原则，对集约化平台上各类信息资源统一数据分类、统一数据格式、统一目录规范、统一接口标准、统一调用监管，强化政府网站统一信息资源库的开发与利用。

建设用户行为分析评估系统。利用人工智能技术和大数据技术，对网站信息资源使用频率、办事时长、诉求结构分布和用户行为信息等进行分析评估，有针对性地持续提升政府网上履职能力和数据智能服务水平。

（5）推动政府门户网站“开放融合、共创共建”。

提升服务企业水平。围绕优化营商环境，建立完善县政府门户网站企业专版，包括公共资源交易服务专版，整合全县面向企业的信息、服务和互动资源，对接相关部门和单位的企业服务网络平台，引入专业化中介服务，设立服务专员，为企业提供集成式、全链条、综合性的优质服务。

融合网上业务板块。持续推进政府网站信息发布、解读回应、政务服务、互动交流、数据开放等板块互联融合，完善统一身份认证系统和统一用户空间，实现单点登录、全网通览，一次搜索、一体呈现，一次认证、一网通达。

拓展政府网站多渠道服务能力。按照前台多样、后台联通的要求，推动政府网站与政务新媒体互联互通、整体发声、融合发展，实现数据同源、服务同根。推动政府门户网站向移动终端、自助终端等渠道延伸，提升在线服务品牌影响力和扩展品牌服务能力。

对接第三方平台。探索政府门户网站与公共搜索、新媒体、第三方支付等平台的对接合作，拓展优化政策查询、政策宣传、知识问答、在线服务、在线支付、证照寄递等功能。

## 完善五大体系机制，确保数字政府平台高效安全运行

（1）强化标准规范建设

建立标准化工作机制。统筹全县数字政府标准化工作，协调处理标准制定、修订和应用实施过程中的重大问题，督促检查数字政府标准化工作的落实，推进标准体系框架制定，协调数字政府相关标准的技术内容和技术归口。加强标准规范的推广实施，对已发布的标准规范及时进行宣传、解读，并定期开展标准实施情况监督和实施效果评估，推动标准规范全面贯彻落实。

建立数字政府标准规范体系。按照“数字江淮”总体框架，借鉴省市的电子政务标准体系框架构建思路，突出祁门县数字政府建设特点，加快构建数字政府标准体系，明确政府数字化转型建设的信息基础设施、数据归集与交换共享、业务管理、技术应用、政务服务、安全运维、系统集成、平台集约化、门户内容呈现等标准化建设内容要求。重点推进数据管理标准体系建设，优先制定数据归集与交换共享、数据质量、数据安全、数据应用等关键领域技术标准规范。围绕公共数据资源目录编制、公共数据管理、基础数据库建设和政务服务电子材料管理等，制定统一的基础标准规范。构建社会公共服务标准库，包括统一政务业务知识库服务、政府12345热线服务等标准规范，提升社会治理标准化水平和品牌化服务水平。

专栏5.1 数字政府建设与运维标准化工程

待确定

（2）构建数据治理体系。

以“业务数据化、数据业务化”为着力点，建立“全口径梳理、全活化归集、全精准管理、全方位使用、全过程评估”的高质量数据治理机制，构建“汇 治 用 管 看 评”全流程的数据治理体系，与“数字江淮”大数据架构一致，支撑“皖事通办”更加好用易用爱用。

高质量数据治理机制。建立完善政府部门数据清单制度和数据确权制度，落实“一数一源”。围绕数据归集、数据共享交换、数据治理、数据质量评估、数据应用等环节，构建数据管控机制，掌握数据资源，控制数据质量，明确数据关系，梳理数据脉络，推进数据共建共治，完备数据治理工具，健全数据治理标准规范，为各部门提供统一、实时、准确的有效数据基础。

一体化数据治理体系。依托市级数字底座和大数据中心，搭建一体化数据治理和共享交换平台、一站式数据资产管理体系和数据运维服务体系。一体化数据治理和共享交换平台。通过服务总线API 网关，横向联通所有县政府机关单位业务系统，统一管理及对外提供的各类数据服务，建立数据服务门户，数据管理工具及技术服务工具，面向领导、各部门以及数据管理员，实现数据分类、分级授权，数据模型等安全管理，提供数据应用成效综合展现、数据查询、申请、获取数据资源等功能，探索数据服务模式创新。一站式数据资产管理体系。构建一站式数据资产管理体系，实现数据资产“三全管理”，即数据资产全生命周期管理，实现采集、归集、存储、应用及管理过程的全记录与监控。权衡效率和需求之间的关系，合理分级存储和保留、销毁数据；数据资产溯源全流程管理，可以追本溯源所有资产的数据来源、存储位置、处理方式、流转过程和安全稽查规则；资产全场景视图，从应用场景的维度，面向全局规划管理者、数据使用者以及加工、运维开发者，提供多层次的图形化展示，满足应用场景的图形查询和辅助分析。数据运维服务体系。构建监督检查、数据维护、技术支持、应用服务和日常管理五位一体数据运维服务体系。建立科学的数据资源管理考核评价体系，在制度上促进各地各部门共享数据鲜活且更新及时。对各部门现存的政务数据资源进行统一采集，并按照统一标准清洗、整合、比对，形成有效数据，促进数据质量提升。按照数据质量管理制度和标准规范，落实数据质量维护责任，建立数据质量问题处理机制，规范数据质量问题处理，拓宽数据纠错反馈渠道，提高数据解决的时效。加强应用推广的组织和培训指导，有序推进数据共享、治理、应用，为全面实现企业群众办事“少填、少报、少跑、快办”提供数据支撑。

专栏5.2 数据治理体系应用工程

建设完善数据资源共享交换平台。进一步加强对部门信息资源目录的梳理，建设完善全市统一的政务数据资源目录体系，满足各部门共享和开放时对信息资源定位和发现需求。依托市级城市大脑的数字底座平台，完善政务数据资源的共享交换应用，各部门依职能按需共享业务活动，提供信息共享申请、授权、协调、仲裁、数据核准等信息共享业务，并对交换流程、交换节点、交换量等进行统一配置和监控，形成全县信息资源的“交通枢纽”。建设完善数据服务发布和管理平台，实现政务数据资源利用开发的应用查询、下载和订阅，支撑各类政务应用平台开发和运行，推动业务流程持续优化、数据无缝流动、线上线下融合。 建设完善数据开放平台。建立数据开放技术标准与管理办法，制定数据资源开放目录，落实开放数据安全管理制度和保密审查制度。促进公共数据资源开放与利用，构建开放数据服务，实现数据资源以可再利用的数据集成式开放。促进社会公众开放数据资源，营造全社会广泛参与和开发利用公共信息资源的良好氛围。 责任单位：县数据资源管理局等

（3）构筑网络和信息安全防护体系。

严格遵循国家有关信息系统安全等级保护要求等标准规范，立足技术自主可控，按照“统一领导、统一标准、统一规划、统一实施”的原则，强化五大网络信息安全保障机制，构筑六大网络信息安全防护体系，提高数字政府平台整体安全防护能力，确保政府数字化转型的有序推进和平稳运行。

网络信息安全责任机制。严格落实网络安全工作责任制及《网络安全法》规定，按照“谁主管谁负责、属地管理”的原则，明确数字政府平台的政府网站、应用系统、云平台等网络安全主体责任。

关键信息基础设施安全防护机制。构建良好的电磁兼容工作环境，采用有效的区域监控、防盗报警系统，加强机房数字化安全值守，防止非法用户进入，阻止非法用户临近攻击，保证数字政府基础设施的安全性。

网络安全事件应急响应机制。建立健全数字政府网络安全应急响应工作机制，实现应急响应工作“统一指挥、密切协同、快速反应、科学处置”，并通过监测、验证、分析、通报、处置、反馈、确认、归档等工作环节，预防和减少网络安全事件造成的损失和危害，切实提高数字政府网络安全应急保障能力。

政务网络安全应急指挥协调机制。参照省市应急指挥协调机制，建立县级网络安全应急指挥协调机构和跨部门联动处置机制。

政务网络安全应急响应联络机制。建立县、乡镇二级政务网络应急响应联络机制，明确本部门网络安全责任与责任人，制定不同安全等级事件的应急预案，根据不同的应急恢复内容，确定演练的周期，应急预案应定期审查并及时更新。做好网络安全事件的预防、监测、报告和应急处置工作，建立24 小时通畅、可靠的网络安全应急联络渠道。

网络安全管理体系。根据信息安全保护等级、安全管理需求和安全管理目标，结合国家、省有关安全管理法规和标准，编制机房管理、人员安全管理、设备安全管理、运行安全管理、安全运维管理、安全操作管理、安全等级保护、有害数据防治管理、敏感数据保护、安全应急管理、安全保密管理、安全技术保障、安全计划管理等在内的安全管理制度。做好规划阶段的风险处置方案，做好实施阶段的风险有效控制措施，做好检查阶段的风险评估和方案的修订，做好处置阶段的风险应对行动，确保数字政府安全管理体系管控有效。

网络安全技术体系。从通信网络到区域边界再到计算环境进行重重防护，建设一体化网络安全防护屏障，保障数字政府基础设施整体网络环境的安全性。在不同业务区域之间、在数据中心出口等位置部署安全设备，包括防火墙、IPS、网络防病毒、负载均衡等，实现业务安全访问、数据安全保障。在虚拟资源区，部署虚拟化安全设备，保障多用户之间的业务隔离和数据隔离。

网络安全监管体系。建立健全数据安全突发事件应急预案，并形成科学、有效、反应迅速的安全应急响应工作机制；建立健全“事前、事中、事后”全程安全监管的联动机制和长效的对接机制，加强跨行业网络安全通报和事件反馈工作，配合好国家有关部门处置各类信息安全事件；提高处置网络与信息安全突发公共事件能力，为数字政府网络安全从内部控制和外部监管两个层面提供保障。

云计算平台安全防护体系。依托市级云平台建设，与外部监管机构进行联动，完善外部单位至云数据中心以及云数据中心不同业务区之间的安全隔离，强化租户安全责任划分、虚拟化安全漏洞及公共组件防护和云平台安全运营优化体系。部署安全资源池，为各租户提供个性化安全服务。

数据安全防护体系。采用国产密码支持技术，建立安全的数据环境，保障数据的保密性。建立数据容灾备份中心，提供可靠、可控、可行的恢复措施，保障重要政务信息数据的完整性、安全性，确保政府敏感信息不可被删除、重要政务信息不外泄、全量数据可审计。

信息系统安全防护体系。落实等级保护、密码管理等信息安全管理的要求，落实信息系统安全等级保护、涉密信息系统分级保护及风险评估制度，采用统一的身份认证、访问授权、责任认定等安全措施，增强信息系统安全防护能力。建立严格的安全审计机制，加强应用安全审计力度，保证系统和数据的操作能进行安全、准确的审计，确保审计数据的真实性和完整性。采用智能特征分析技术，对应用系统进行24 小时不间断安全监测，实时监控应用状态，分析检测、过滤应用，阻止各种Web 应用攻击行为。

信息安全态势感知平台。通过对自身脆弱性、网站运行风险、威胁事件及情报、病毒木马扩散等信息进行汇总、整理及挖掘分析，对数字政府平台信息安全进行全网感知和安全态势分析，推动信息安全工作全面统筹、资源充分共享、事件协同处置、法规有效落实。

（4）健全平台合作运营体系

深化政企合作运营机制。推进政务信息化建设体制改革，加强政企合作积极探索“政府主导＋社会参与”和“管运分离”的数字政府建设运营模式，充分发挥政府的引导、管理作用与市场活力，支持熟悉政务业务的实力企业按照市场化、法治化规则参与数字政府建设。探索建立灵活的政企合作机制，制定政府购买相关信息化服务管理办法，鼓励企业为政府数字化转型提供咨询规划、基础设施建设、应用开发、运营维护等专业服务。加大对数据安全和知识产权的保护力度，对数据采集、存储、开发、应用等进行明确的法律界定和规范，厘清数据拥有者、使用者、管理者各自权责。通过开放数据吸引社会力量共建政府数字服务平台，保持平台体系的开放兼容，确保平台体系可根据经济社会发展持续优化拓展。健全对第三方服务的管理制度，确保政府对核心业务和数据资源的有效监管。

构建政企合作运营组织体系。建立集管理方、需求方、专家咨询组、运营方、监审方等为一体的、主体责任分明的政企合作运营组织体系。管理方。负责研究梳理各部门需求，组织各相关方进行需求分析论证、初步方案审核，按程序报批纳入预算后，以购买服务方式向有关运营方提出工作任务。制定运营考核指标，规范和监督指导运营方的技术和业务运营，以及考核运营情况。需求方。即承担部门数字化转型需求编制的主体，充分参与项目方案设计，监督应用系统建设，组织开展部门数据录入、更新、维护和使用等日常保障工作，确认运营效果，及时收集服务对象反馈意见，支撑持续迭代优化。专家咨询组。负责数字政府工程建设的顶层设计和总体规划的指导，协助开展政务信息化重大建设项目的立项评审、项目验收和绩效评估等工作。运营方。为全县数字政府工程项目建设、各部门信息化基础设施和系统的建设运维等工作提供技术支撑；制定政府数字资产管理办法，负责政府数字资产管理、信息安全保障、安全应急处置。绩效监审方。负责对项目运作实施情况、资金使用、绩效进行监督，应用效果评价，并对项目进行审计监督。安全监审方。负责对数字政府运营过程中涉及网络安全法、等级保护测评、关键信息基础设施监管、内容监管、网络安全监管等进行合规性监管。

加强平台运维保障平台建设。制定运维服务标准规范，设置统一对外的服务台，组建现场运维团队，提供统一运维响应，保障系统稳定运行，提供解决方案、系统管理、数据融合、容灾备份等专业化的技术服务，负责网络安全、技术支持、系统培训、系统运维、数据统计等日常工作，要能满足部门7×24 小时保障需求。建设智能化运维管理支撑平台，通过智能运维监控系统与平台运行仪表盘系统，实现对智慧政府各类信息化基础设施、应用平台运行情况进行实时监控和远程维护。

（5）建立健全效能评估与督查考核体系

优化效能评估与督查考核机制。数字政府建设推进工程实施情况纳入县政府对各乡镇政府、各部门的年度目标绩效管理考核。数字政府建设推进工程重点工作实行清单管理制度和动态调整制度，加强统计监测、绩效评估和考核监督，严格督察问效。对因投资主体、市场需求、建设条件等发生重大变化不能落地、形不成有效实物工作量的重点工作任务，适时调整退出，并补充一批经专家咨询委员会论证、符合智慧城市规划和数字政府要求的新项目，纳入数字政府建设推进工程。

建立健全效能评估和监督考核体系。借鉴国内外数字政府评估体系，从政务公开透明度、政府治理精细度、公共服务体验度、数据共享与开放价值度、制度规范包容度以及数字基础设施感知度等方面构建评价指标体系，注意整合已有电子政务专项评估指标体系，形成系统科学、多维度、可操作的数字政府整体性评估框架。建立完善效能评估和监督考核平台，建立政府部门数字化转型规范化绩效管理档案，积极引入第三方机构定期对数字政府绩效评价、政企合作等内容进行监督评估。发挥社会监督和舆论监督作用，及时回应社会关切，以惠民效果和群众评价检验考核数字政府建设。

# 保障措施

## 加强组织领导

在县数字政府建设推进工程领导小组的统一领导下，营造改革创新的组织文化，构建“统一领导、上下衔接、运作高效、统筹有力、整体推进”的全县数字政府协同工作管理组织体系和各部门协同联动的综合协调机制，明确责任分工，协同推进各级各部门数字政府建设工程，保障数字政府整体建设顺利推进。建立以专家咨询与“放管服”改革相结合的决策机制，对数字政府建设工作的顶层设计、总体规划和工程实施，开展决策咨询、工作指导、标准研制和评估评价等工作，确保我县政务信息化项目建设科学稳步推进，避免出现新的信息孤岛。结合本地区实际，认真谋划并开展本地区数字政府建设推进工程，着力在数据共享、智慧应用等方面取得一定成效，形成全县协同推进的良好氛围。

## 优化机制保障

建立制定配套政策、健全管理机制，以技术和制度创新促进整体政府构建。加快完善信息化工程建设项目管理相关规定，制定完善的数字政府全过程工程质量管理要求和重点工程项目绩效评估指标体系，全面加强数字政府工程建设项目的全流程管理，持续优化数字政府建设发展环境，提升数字政府建设质量和应用效益。研究制定数字政府建设、运营管理、网络安全保障、数据产权保护等相关标准，以统一的标准促进技术融合、业务融合、数据融合，推动系统互联、业务协同、信息共享、集约建设。

## 完善共享机制

依据《黄山市政务信息资源共享管理办法》、《大数据应用条例》，明确政务信息资源共享的管理主体、职责及范围，遵循“统一集中、按需共享、无偿共享、保密安全、高效便民”的原则，规范各部门间的政务信息资源的采集、存储、交换和共享工作。拟订出台政务信息资源共享的目录编制指南、资源分类标准、资源共享数据指标命名规范、资源共享服务接口标准、资源核心元数据编制规范、资源标识符编码规范、资源共享前置环境建设规范、资源共享用户和权限管理规范等。在实施项目主体工程的过程中，根据政务信息资源共享及业务协同技术管理要求，统筹建设政务资源目录体系和共享交换体系，并建立目录更新机制，全面实现政务云信息资源的统一采集、统一加工、统一存储、统一维护和有序共享，加快推动政务信息系统和公共数据互联共享。

## 强化资金保障

建立数字政府建设专项资金和长效投入机制，加大数字政府建设资金支持力度，统筹全县数字政府建设各类资金，将数字政府建设项目纳入政府财政预算。进一步规范政府数字化项目经费预算编制和资金使用绩效管理，确保公开、透明、规范、有效。建立可持续的、支撑政府数字化项目快速迭代建设的资金审核程序和机制，有效支撑政府数字化业务系统和平台平稳高效运行。完善以政府投资为引导、企业投资为主体的多元投资建设运营模式，推动建立社会融资担保体系，推广PPP建设模式，创新风险补偿机制。

## 注重人才引培

依托新型智慧城市建设教育培训体系，将数字政府建设列入领导干部和政府机关工作人员的学习培训内容，建立普及性与针对性相结合的培训机制，有计划组织干部职工参加智慧城市、数字政府、政务大数据领域专业培训，提升各级公务人员数字化素养，加强电子政务队伍建设。成立政务大数据治理联合研究中心，制定适合云计算、大数据、物联网和人工智能产业发展的高层次人才创新创业的扶持措施，吸引和聚集一批数字经济优秀人才，参与祁门县数字政府和新型智慧城市建设。

# 附件一：数字政府建设主要预期目标

| 祁门县十四五数字政府建设主要预期指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标名称（单位） | 2020年 | 2022年 | 2025年 | 备注1 | 备注2 |
| 一、数字基础设施指标 |  |  |  |  |  |
| 光纤宽带用户占比（%） |  | 92 | 95 |  |  |
| 移动宽带用户普及率（%） |  | 80 | 85 |  |  |
| 5G 网络覆盖率 |  | 60 | 80 |  |  |
| 城镇家庭宽带接入速率（Mbps） |  | >100 | >200 |  |  |
| 农村家庭宽带接入速率（Mbps） |  | >50 | >100 |  |  |
| 二、电子政务相关指标 |  |  |  |  |  |
| 政务数据资源挂接率（%） | 60 | 95 | 100 |  |  |
| 政务数据资源目录编制率（%） | 50 | 90 | 100 |  |  |
| 政务系统上云率（%） |  | 95 | 100 |  |  |
| 政务服务事项全程网办率（%） |  | 90 | 95 |  |  |
| 三、社会治理和公共服务相关指标 |  |  |  |  |  |
| 安康码全省申领率（%） |  | 90 | 100 |  |  |
| 社保卡常住人口覆盖率（%） | 86.7 | 95 | 应发尽发 |  |  |
| 智慧景区达标率（%） |  | 70 | 80 |  |  |
| 智慧学校（校园）建设覆盖率（%） |  | 80 | 90 |  |  |
| 重点污染源在线监测覆盖率（%） |  | 90 | 96 |  |  |

# 附件二：重点项目及时间进度表

| 重点项目及时间进度表（2020—2025年） 主要方向 | 序号 | 任务分解 | 实施计划 |  |  | 责任分工 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020—2025 |  |  | 牵头单位 | 配合单位 |
| 数字化服务平台体系 | 1 | 打造一体化的“一网通查”政府信息发布平台 | 引入先进的智能搜索引擎，实现“搜索即服务”、一键获取。 | 依托政府网站集约化平台，建设全县“一网通查”政府信息发布平台。 | 依托政务资源库平台，建立统一政策文件库和业务知识库管理平台。 | 县数据局 |  |
|  |  |  | 打造数字政府门户服务品牌 |  |  |  |  |
|  | 2 | 打造网购式的“皖事通办”在线政务服务平台 | 打造7×24小时不打烊“随时办”服务。 | 搭建“网购式”在线政务服务平台。 | 建设政务服务大数据分析系统，对全县政务服务事项信息、业务信息等进行智能化分析。建设用户行为分析系统，形成全县统一的用户行为档案。 | 县数据局 |  |
|  | 3 | 打造全平台的“一网通答”互动交流平台 | 整合我县政府网站、“皖事通”（祁门县分厅）、政府12345热线、政府公众微信号等全平台互动交流入口，建立完善统一互动交流机制。 | 建设统一政务知识服务管理平台。 | 依托统一政务知识服务管理平台，在互动交流平台中置入基于AI 知识引擎构建的“慧治”助手，建设智能化互动交流平台。 | 县政府办 |  |
|  | 4 | 提升政府门户网站“平台集约、数据共享”建设水平 | 根据《黄山市政府网站集约化平台管理暂行办法》，完善统分结合、包容共享、多方参与、鼓励创新的集约化平台建设环境。 | 根据《黄山市政府网站信息资源库管理暂行办法》，建立完善信息资源库数据规范和数据治理体系。 | 建设用户行为分析评估系统。利用人工智能技术和大数据技术，对网站信息资源使用频率、办事时长、诉求结构分布和用户行为信息等进行分析评估。 | 县数据局 |  |
|  | 5 | 推动政府门户网站“开放融合、共创共建”创新发展。 | 围绕优化营商环境，建立完善县政府门户网站企业专版，提升服务企业水平。 | 持续推进政府网站信息发布、解读回应、政务服务、互动交流、数据开放等板块互联融合。 | 拓展政府网站多渠道服务能力。推动政府门户网站向移动终端、自助终端等渠道延伸。 探索政府门户网站与公共搜索、新媒体、第三方支付等平台的对接合作。 | 县数据局 |  |
| 数字化业务应用体系 | 6 | 推进经济调节数字化应用 | 推进公共资源交易全过程电子化；建设自然资源空间基础信息平台；建设预算一体化平台 | 建设科技创新服务平台；基于全县统一自然资源空间基础信息平台，建设林业资源管理系统； 打造“两库一平台”（金融专题数据库、农村专题数据库和金融服务中小微企业平台建设），推进数字金融建设。 | 依托市级“城市大脑”，建立经济运行基础库与经济运行大数据分析专题库，开发经济运行监测分析数字化系统和经济运行监测预警数字化系统。 | 县公共资源交易中心、县自然资源和规划局、县财政局、县科协、县林业局、县发改委 |  |
|  | 7 | 推进市场监管数字化应用 | 完善县级公共信用信息平台；建设县级移动行政执法监管系统，统一梳理编制行政执法检查事项监管清单、裁量基准 | 深化信用监管体系建设。与省级公共信用信息平台数据共享，实现省、市、县三级全贯通的信用监管和联合惩戒体系，实施信用分级分类监管和服务。 | 建设重点行业重点物品数字化监管体系，对食品、药品、农产品、日用消费品、危险化学品、特种设备、地理标志保护产品等重要行业、产品加强监督管理。 | 县发改委、县应急局、县市场监督管理局 |  |
|  | 8 | 推进政务服务与公共服务数字化应用 | 赋能升级“安康码”应用服务体系；实现政务服务事项规范化；完善四级政务服务体系。 | 建设“互联网+不动产”登记平台；建设全民健康信息平台；完善智慧体育平台；建设文旅大数据服务平台二期；建设徽文化信息服务平台；建设交通旅游出行服务平台。 | 打造网上办事大厅升级版，打造智能审批业务系统。 | 县数据局、县自然资源和规划局、县卫生健康委、县文旅体局、县交通局 |  |
|  | 9 | 推进社会治理数字化应用 | 建设基层基础信息共享平台，最大限度整合基层服务管理资源，解决基层数据多头采集、多层填报、重复录入等问题。 | 打造立体化治安防控体系，全面完成“雪亮工程”项目建设，推进公共安全视频大数据系统与智慧安防小区建设。探索建立现代化警务通信指挥体系。 | 依托市级“城市大脑”，建设和完善集城市日常运行管理、应急处置、部门协同联动的城市运行综合管理平台和指挥调度中心。 | 县委政法委、县住建局、县城管局、县公安局 |  |
|  | 10 | 深化生态环境保护数字化应用 | 建设完善“智慧河长”应用系统；建设大气精细化管理系统；推动环境信息公开与数据开放。 | 建设全县一体化生态环境综合监测监管系统；建设柴油车OBD在线监控系统 | 构建生态环境全要素态势感知“一张网”；建设污染防治指挥协同系统。 | 县生态环境分局、县农水局 |  |
|  | 11 | 推进政府运行数字化应用工程应用 | 建设办公协作一体化平台；完善重点工作督查考评系统 | 推进移动办公深度应用；建立统一的电子监察系统 | 建设统一的知识管理协作系统；建设统一的数字档案系统。 | 县政府办、县档案馆、县委县政府督查室 |  |
| 公共技术应用支撑体系 | 12 | 建设“顶层设计”公共技术基础组件创新应用 | 统一电子印章系统应用；统一公共支付平台创新应用 | “好差评”系统深化应用；“互联网+监管”平台应用 | 可信电子证照库建设与创新应用。 | 县数据局、县市场监督管理局、县财政局 |  |
|  | 13 | 建设“基层创新”公共技术平台或基础组件 | 地理时空数据专题应用 |  | 祁门县统一的全渠道服务矩阵；祁门县文件资料和部门业务知识共享服务平台。 | 县自然资源和规划局、县数据局 |  |
| 数字化云网支撑新体系 | 14 | 基础网络建设 | 祁门县电子政务网络升级改造工程； 扩大5G网络覆盖范围和IPv6应用迁移 |  |  | 县数据局、电信公司、移动公司、联通公司 |  |
|  | 15 | 计算资源（政务云）建设 |  | 黄山市统一政务云平台上云 |  | 县数据局 |  |
|  | 16 | 数据资源体系建设 |  | 祁门县数据资源池建设 | 祁门县政务数据处理分析与治理平台；政务数据深度开发与利用。 | 县数据局 |  |
|  | 17 | 智慧感知平台建设 | 完善祁门县地理信息共享平台 | 建设完善祁门县智慧感知平台 |  | 县自然资源和规划局、县城管局 |  |
|  | 18 | 可信中台建设 |  | 可信数据中台；可信业务中台 |  | 县数据局 |  |
| 管理运行与技术支撑保障体系 | 19 | 强化标准规范建设 | 建立标准化工作机制 | 建立数字政府标准规范体系 |  | 县数据局 |  |
|  | 20 | 构建数据治理体系 | 高质量数据治理机制；一体化数据治理体系 | 建设完善数据资源共享交换平台；建设完善数据开放平台 |  | 县数据局 |  |
|  | 21 | 构筑网络和信息安全防护体系 |  |  |  | 县数据局 |  |
|  | 22 | 健全平台合作运营体系 | 建设智能化运维管理支撑平台 | 深化企合作运营机制，构建政企合作运营组织体系 |  | 县数据局 |  |
|  | 23 | 建立健全效能评估与督查考核体系 | 优化效能评估与督查考核机制；建立健全效能评估和监督考核体系 |  |  | 县政府办 |  |